- 泰顺县小额工程电子交易规范操作指引

为方便泰顺县各相关单位、各乡镇小额工程管理工作组和市场主体高效、规范开展小额工程电子交易工作，明确交易全流程操作要求、审核标准及各类问题处置方式。根据《关于全面推行政府投资小额工程电子交易工作的通知》（泰政办〔2025〕25号）、《泰顺县小额工程电子交易平台中介代理机构场内执业行为评价办法》、《泰顺县小额工程电子交易评审专家评价办法》等文件精神，特编制本《泰顺县小额工程电子交易规范操作指引》。本指引涵盖政府投资小额工程电子交易全流程、公告公示审核、场内不良行为处置、违法违规处置及常见异常问题应对等内容，为发包人、中介代理机构、竞包人等主体提供清晰的操作指南，助力小额工程交易高效、合规推进。

附件1.泰顺县非依法必招工程项目交易平台清单

2.泰顺县小额工程电子发包流程图

3.公告、公示处置流程图

4.交易场内不良行为处置流程图

5.违反违规处置流程图

6.泰顺县小额工程电子化交易异常情况处置答疑（持续更新）

- 附件1：

泰顺县非依法必招工程项目交易平台清单

| 各类主体 | 项目类型 | 资金性质 | 合同估算价/最高投标限价 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、达到《浙江省财政厅关于公布浙江省政府集中采购目录及标准（2023年版）的通知》（浙财采监〔2022〕13号文件）限额标准的项目 |  |  |  |  |
| 国家机关、 事业单位、群团组织 | 工程建设项目 | 财政性资金 | 60万（含）以上，400万以下 | 公开发包、邀请发包、政府采购 |
|  | 与工程建设相关的勘察、设计、监理等服务的采购项目 | 财政性资金 | 30万（含）以上，100万以下 | 政府采购 |
|  | 与工程建设相关的重要设备等货物的采购项目 | 财政性资金 | 30万（含）以上，200万以下 |  |
| 二、达到《泰顺县政府国有资产监督管理办公室关于印发<泰顺县县属国有企业采购管理办法>的通知》（泰国资〔2026〕4号）限额标准的项目 |  |  |  |  |
| 县属国企 | 工程建设项目 | 财政性资金/非财政性资金 | 60万（含）以上，400万以下 | 公开发包、邀请发包、国企采购 |
|  | 与工程建设相关的勘察、设计、监理等服务的采购项目 |  | 30万（含）以上，100万以下 |  |
|  | 与工程建设相关的重要设备等货物的采购项目 |  | 30万（含）以上，200万以下 |  |
| 三、未达到《浙江省财政厅关于公布浙江省政府集中采购目录及标准（2023年版）的通知》（浙财采监〔2022〕13号文件）限额标准或《泰顺县政府国有资产监督管理办公室关于印发<泰顺县县属国有企业采购管理办法>的通知》（泰国资〔2026〕4号）限额标准的项目 |  |  |  |  |
| 国家机关、 事业单位、群团组织和县属国企 | 工程建设项目、与工程建设相关的服务和货物采购项目 | 财政性资金/非财政性资金 | 10万（含）以上 | 直接发包 |
| 四、村级工程 |  |  |  |  |
| 村社 | 工程建设项目、与工程建设相关的服务和货物采购项目 | 财政性资金 | 10万（含）以上 | 公开发包、邀请发包、直接发包 |
| 备注：1.符合《必须招标的工程项目规定》（发改16号令）等文件规定的依法必招的工程建设项目需进入县公共资源交易中心平台交易； 2. 村级工程按照项目属地乡镇管理要求，通过县级小额工程阳光交易平台采用公开发包、邀请发包或者直接发包。 |  |  |  |  |

- 附件2：泰顺县小额工程电子发包流程图

- 直接发包流程图

注册阶段上传相关材料：小额工程阳光交易平台备案表、发包人“三重一大”会议纪要、立项文件和资金落实意见。

村级工程项目根据属地乡镇管理要求上传相关材料。

发包人发起项目注册

不通过

项目所在地乡镇小额工程交易管理工作组审核

通过

发包人选择承包人

承包人确认

预承包结果公告

签订合同

交易资料归档

- 公开/邀请发包流程图

“一标一评”

（评审专家、中介代理机构）

提交《专家抽取申请表》

项目所在地乡镇小额工程交易管理工作组审核

交易资料归档

专家抽取

签订合同

预承包结果公告

预承包人公示（不少于3日）

县级小额工程交易场所

交易、评审

发布发包公告/发出邀请函（不少于3个工作日）

通过

注册阶段上传相关材料：小额工程阳光交易平台备案表、发包人“三重一大”会议纪要、立项文件和资金落实意见等。

不通过

发包人发起项目注册

- 附件:3.公告、公示处置流程图

发包人（中介代理机构）发布的发包公告、澄清公告、预承包候选人公示、预承包结果公示

乡镇小额工程交易管理工作组审核

乡镇工作组退回发包人修改

县政务服务中心确认

确认是否通过

退回发包人修改

公告发布成功

否

是

是

否

- 附件4：交易场内不良行为处置流程图

发现交易场场内不良行为

依据《泰顺县小额工程交易场所管理制度》 、《泰顺县小额工程电子交易平台中介代理机构场内执业行为评价办法》

依据 《泰顺县小额工程交易场所管理制度》 、《泰顺县小额工程电子交易评审专家评价办法》

由现场管理和监督的乡镇小额工程交易管理工作组或乡镇纪委委员进行管理和评价

中介代理机构不良行为

评审专家不良行为

附件5：违法违规处置流程图

违法违规

县市场监督管理局处置

项目所属行业监督部门处置

县纪委县监委机关处置

竞包人存在违规行为

弄虚作假/串标/弃标/不签合同

履约中出现的转包/挂靠/违法分包/违约

无故延误工期/质量安全未达标/降低技术(服务)标准/欠薪

中介代理机构、评审专家存在违法违规

发包人交易流程、标后履约管理不规范

发包人涉及违反公平竞争等

发包人、监督人员或参与项目评审的公职人员等存在履职不到位、滥用职权、利益输送、腐败等问题

竞包人有弄虚作假，相互串通，无正当理由放弃成交资格、不签订合同等行为，以及履约过程中出现的转包，涉及挂靠，违法分包，不履行合同约定，无故延误工期，质量安全未达标，降低技术(服务)标准或拖欠农民工工资等

附件6：

泰顺县小额工程电子化交易异常问题处置答疑（持续补充）

| - 序号 | - 异常问题 | - 处理流程 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 评审专家评审开始后30分钟内无法到场、无故不参加评审的，或评审专家因个人原因无法继续评审中途离场的情况。 | - 发包人报现场监督人员，经现场监督人员同意后重新抽取专家评审，乡镇小额工程管理工作组对评审专家进行不良行为记录。 |
| - 2 | - 预承包人无故放弃承包或不签订合同的情形。 | - 发包人报项目所属行业监督部门，不予退还交易保证金，取消其竞包候选人资格，重新发包，对该企业进行不良行为记录。 |
| 3 | - 发包人无故不签订合同的情形。 | - 预承包人或乡镇小额工程管理工作组报行政监督部门、县纪委县监委机关，责令发包人改正，对拒不整改的发包人责令其退还竞包保证金，并赔偿预承包人损失，对相关责任人进行约谈。 |
| - 4 | - 设备、网络故障、停电断网，无法继续的情况。 | - 发包人报现场管理人员进行抢修，若系统抢修维护超过1小时以上，经监督人员同意后暂停，封存资料，顺延交易活动。 |
| - 5 | - 交易开始前，被邀请的竞包人，因特殊情况无法参加竞包的情形。 | - 竞包人向发包人递交放弃竞包申请书后，若有效竞包人少于3家的，重新组织发包。 |
| 6 | - 竞包文件存在弄虚作假、文件雷同等串标迹象的情况。 | - 评标委员会做否决处理，并报行业监督部门。 |
| 7 | - 发包人逾期或未答复竞包人提出的异议的情况。 | - 竞包人或乡镇管理工作组报行政监督部门，责令发包人暂停交易活动，及时整改。必要时采取补救措施、予以纠正。若无法补救和纠正的，应重新组织发包。 |
| 8 | - 交易截止前，有效竞包人不足的情形。 | - 发包人报现场监督人员。 - 邀请发包：不足3家，重新组织发包； 公开发包：不足3家，仍可照常交易。(注意：若0家时，下步可直接发包。) |
| 9 | - 非本单位交易代理人员参与现场交易活动的情形 | - 经现场监督人员核实后，立即整改，影响交易活动的，应暂停并及时通知所有竞包人。 |