泰顺县小额交通工程施工项目发包文件参考文本

（2026版）

二O二六年五月

使用指南

一、总体要求

（一）本《参考文本》适用于泰顺县小额工程阳光系统交易的小额工程交通项目，发包人应使用本参考文本编制发包文件。

（二）有下划线和竞包人须知前附表空白部分，由发包人根据发包项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写内容的，用“/”标示。

（三）除可选择部分、下划线空白部分由发包人根据以上两项进行选择或填写外，其他文字不得改动。

（四）发包人根据《参考文本》编制 “B.项目专用合同条款”时，可根据发包项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“A.公路工程专用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“A.公路工程专用合同条款”明确“B.项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“A.公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

（五）《参考文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供发包人选择使用；以空格标示的部分，发包人应根据发包项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

（六）发包文件应由具有与发包项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员编写。不具备编制能力的发包人应委托中介代理机构编制。发包文件编制完成后应报项目属地乡镇备案。发包文件备案后方可发布发包公告。备案后的发包文件如需进行实质性的修改，应以补遗书形式报原备案部门备案。

（七）本参考文本编制依据：《泰顺县人民政府办公室关于全面推行小额工程电子交易工作的通知》（泰政办〔2026〕14号）、《泰顺县政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办〔2019〕62号）、《泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则》（泰发改办〔2020〕33号）、关于《政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》的补充通知（泰政办〔2021〕41号）、关于《政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》的补充通知（泰政办〔2023〕69号）。

（八）竞包人免交竞包保证金。政府投资项目、国有资金占主导地位的项目，根据浙江省交通运输厅公布的浙江省公路工程施工企业信用评价结果（以竞包截止时间有效的信用评价结果为准），AA级竞包人可免交竞包保证金（发包文件中应明示），企业信用等级对应的资质类别应与发包资质要求一致。

（九）根据《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》，除法律法规和国家另有规定外，不得额外对竞包人设置准入条件：

1.不准限定竞包人的所有制形式、组织形式或者股权结构；

2.不准设定与发包项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；

3.不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限、注册资本金、银行授信证明和明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在竞包人；

4.不准在采用通用技术标准的一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；

5.不准明示或者暗示评标专家对不同所有制竞包人采取不同评价标准；

6.不准对不同所有制竞包人设置或者采用不同的信用评价指标；

7.不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与竞包的行为。

（十）支持中小企业发展。国家机关、事业单位和团体组织适用财政性资金采购工程以及与工程建设有关的货物、服务的，发包人应按照《关于政府采购工程落实中小企业发展政策的通知》等文件规定发包。

二、发包公告部分

（一）发包条件

1.项目名称。应与施工图批复（或行政许可）文件中载明的项目名称一致。

2.项目审批（或核准）、备案机关名称、批文及编号。应与项目审批（或核准）、备案文件内容一致。

3.施工图批准（或行政许可）机关名称、批文名称及编号。应与施工图批准（或行政许可）文件内容一致。

4.项目业主。即本发包项目的法人。应与前期审批资料一致。

5.资金来源及出资比例。根据前期审批资料填写。

6.发包人。为组织项目发包活动的主体，一般为项目业主，实行代建的，可为代建单位或建设指挥部等。

7.中介代理机构。为本次发包提供发标代理服务的机构。

（二）项目概况与发包范围

1.项目概况：说明本次发包项目的建设地点、规模、技术标准、计划工期、预算造价、发包范围、标段划分、主要结构形式等内容，应与施工图批复（或行政许可）内容一致。

2.预算造价。根据设计批复内容填写相应预算。

3.发包范围。应与发包控制价编制说明中发包范围相一致。

（三）竞包资格要求

1.企业资质要求。根据发包内容，按照建筑业企业资质标准的规定，设置竞包人资质及等级要求。

发包人应严格按照国家有关企业资质管理的规定，提出与发包工程规模相适应的资质最低条件，不得随意提高或降低资质等级要求。

2.联合体。根据发包的实际情况进行约定，同一标段需要多项资质要求时，不得排斥联合体竞包。

单项资质接受联合体竞包的，联合体所有成员数量不宜超过2家，且联合体牵头人所承担的工程量不少于总工程量的50%。

（四）发包文件的获取及递交

1.发包文件的获取为网上下载形式。发包文件获取时间不得少于3日；截止时间如遇国家法定节假日的，应顺延至法定节假日后的第一个工作日。

2.发包人应在发包公告（或竞包邀请书）及发包文件中明确发包文件发售方式及时间，发售期不得少于3日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

3.疑问提交时间。由发包人依法设定，具体时间应充分考虑竞包人获取、阅读发包文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

4.补充（答疑、澄清）发包文件发布日期。为发包人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在竞包截止时间前可能发生的变化。

5.竞包截止时间。自发包文件发出之日起至竞包截止时间不得少于3日。发包人应考虑补充（答疑、澄清）发包文件可能影响竞包文件编制内容的，应适当安排竞包截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

6.竞包文件的递交方式为电子网上传输提交形式。发包人应在发包公告（或竞包邀请书）及发包文件中明确竞包文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质竞包文件。

三、竞包人须知部分

（一）竞包人须知前附表

1.发包人、中介代理机构、发包项目名称、标段建设地点、资金来源及比例、资金落实情况、发包范围。应与发包公告内容一致。

2.计划工期。计划工期应符合项目批复（或核准）文件明确的工期，不得随意压缩工期。并应当允许竞包人提出优于计划工期的竞包承诺。

3.质量要求。根据本次发包的具体情况和要求，按参考文本提示内容选择或填写。

4.安全目标。发包人应设置安全目标。一般要求：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

5.竞包人的资质条件、能力和信誉。根据国家有关规定和项目情况在附录中填写。

6.分包。鼓励公路工程依法进行分包。不得分包的工程内容应在发包文件中明确。发包人不得在发包文件中设置对分包的歧视性条款，除法律法规明确不得分包的内容外，发包人不得在发包文件中随意设定一律不得分包或对分包作出不合理限制等条款内容。分包应符合法律法规和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作办法》等规范性文件相关规定。承包人应及时向分包人支付工程款。

除规定不得分包的工程内容外，承包人可以采用施工分包的方式，将所承包工程中的专业工程或专项工程依法交由具备相应条件的分包人实施，但分包人不得再分包。

下列工程内容不得分包：

（1）滑坡体的预应力结构和抗滑桩。

（2）单独发包路面合同段的沥青面层结构。

（3）桥梁索塔、锚碇、沉井基础等结构；浇筑高度≥30米的非柱式混凝土墩；预应力混凝土桥梁上部承重结构（购买专业化生产的符合相关要求的梁板除外）；拱桥、斜拉桥、悬索桥等特殊桥梁上部承重结构（钢结构除外）。

（4）设计明确的高风险和技术特别复杂的隧道；单独发标隧道合同段的二次衬砌。

（5）其他高风险和技术复杂的工程内容。

发包人可以结合项目实际在发包文件中按合同段明确不得分包的工程内容。

7.发包文件澄清、修改时间。应符合法律法规相关规定。

8.竞包文件密封形式。统一采用单信封形式。

9.增值税税金的计算方法。一般计税法。

10.竞包有效期。一般为90日历天。

11.评审专家抽取与使用：发包人在交易前一天向项目属地乡镇递交《专家抽取申请表》提出抽取申请，项目属地乡镇进行审核，审核通过后进行随机抽取。相关人员须对评审专家抽取结果保密。

12.评审办法。应根据本次发包的实际情况合理选定评审办法。

13.发包活动应依法接受社会监督。监督机构应在“竞包人须知前附表”中明确，一般应由项目属地乡镇进行监督。

13.根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10条，并在10.4条后依次排序，如10.5、10.6…。

四、评审办法部分

发包人应根据发包的实际情况合理选择随机抽取法或者下浮率法。

五、合同条款及格式

（一）“通用合同条款”及“A.公路工程专用合同条款”

“通用合同条款”全文引用九部委《标准施工招标文件》（2007年版）内容，“A.公路工程专用合同条款”全文引用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）内容。

（二）项目专用合同条款数据表

1. 项目专用合同条款数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

2. 缺陷责任期。土建工程自实际交工日期起计算2年。机电工程自实际交工日期起计算1年，最长不超过2 年。养护工程一般为1年。

3. 逾期交工违约金。一般为1～2‰签约合同价/天，逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价。

4. 发包人不得随意要求承包人提前交工。

5. 物价波动引起的价格调整。合同预期工期超过一年时，在合同执行期间，发包人应充分考虑材料价格波动风险，在发包文件中合理设置建筑材料价格的调整条款、风险防控幅度以及超过可预见风险范围以外的调整办法。用于永久性工程的主要材料（包括地方材料）的合同价格一般应进行调整。价格调整应参照省交通运输厅有关规定，宜采用合同条款中的“16.1.2 采用造价信息调整价格差额”。

6. 开工预付款的金额。一般应为10%签约合同价。

7. 材料、设备预付款比例。发包人应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供承包人购进将用于和安装在永久工程中的主要材料、设备，其支付比例最低不少于60%。主要材料（钢材、水泥、沥青、地方材料等）由发包人酌定。没有特殊情况，发包人不得取消或减少材料、设备预付款的比例。

8. 安全生产费。安全生产费用宜为发包人公布的工程量清单预算的1.5%。

9. 质量保证金。交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函、保险公司保函、融资担保公司保函或现金、支票形式，由承包人自行选择。金额为1.5％合同价格。

（三）项目专用合同条款

1. “项目专用合同条款”根据项目的特点和实际需要，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

2. “项目专用合同条款”应对农民工工资支付、承包人安全责任、环境保护、变更、价格调整等内容进行补充、细化或约定。

鼓励“工完账清”。

3. 违约处理

为了确保工程的实施，督促承包人、发包人认真履行合同，有必要在“项目专用合同条款”中以课以违约金等的方式对承包人、发包人的违约行为予以处理。

所有需要对承包人作违约处理的条款应在“承包人违约的情形”中予以明确，相对应的对违约的处理应在“对承包人违约的处理”中逐条明确。主要违约处理一般约定如下：

（1）若违反关于工程质量必须达到竣（交）工验收的质量评定要求的，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

（2）若违反资金管理的规定，移用或挪用本合同资金，则课以移（挪）用资金10%的违约金。

（3）在合同实施期间发现承包人在竞包时提供了虚假材料的，课以不超过2%签约合同价的违约金，并报相应交通运输主管部门按有关规定处理。

（4）对合同实施期间可能多次发生的违约情形，应对每次发生违约的处理金额予以明确，但总额不应超过相关规定。

所有需要对发包人作违约处理的条款应在“发包人违约的情形”中予以明确，相对应的对违约的处理应在合同条款中明确。

4. 合同附件格式

为了加强公路工程建设项目的廉政、安全、工程质量、工程资金的管理，发包人与承包人在签订工程合同协议书的同时必须签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议。上述合同的格式应附在发包文件中。房建工程还应签署保修合同，明确保修责任。

5.养护工程参考《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》第四章合同条款及格式编制。

六、发包控制价

由发包人补充。

七、图纸

由发包人根据发包项目具体特点和实际需要编制，并与“竞包人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术规范”相衔接。

八、技术规范

由发包人根据发包项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”可由“通用技术规范”和“项目专用技术规范”组成。“通用技术规范”不加修改地引用了《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第二册的内容，“项目专用技术规范”由发包人根据《参考文本》、发包项目具体特点和实际需要编制。“项目专用技术规范”条款项目的编号应与相应的“通用技术规范”编号相一致。“通用技术规范”没规定的专用工程技术要求可依次补充相关章节。“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞包人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟发包项目的技术标准时，则应在参照后面加上“或相当于”字样。

九、工程量清单计量规则

由发包人根据《参考文本》、发包项目具体特点和实际，按照浙江省市场监督管理局发布《交通建设工程工程量清单计价规范（第1部分 公路工程）》（DB33/T 628.1-2021）编制。

十、竞包文件格式

由发包人根据《参考文本》、发包项目具体特点和实际需要编制。

十一、电子盖章说明

竞包格式文件中要求法定代表人签字或盖章的，电子竞包文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；竞包格式文件中要求竞包人单位盖章的，电子竞包文件应使用CA数字证书加盖竞包人单位电子印章。

（项目名称）施工项目

# 发 包 文 件

发 包 人：___________________（单位盖章）

中介代理机构：_____________________（单位盖章）

备案机构：_____________________（单位盖章）

日　　期：_________年____月____日

目  录

□第一章 发包公告	11

□第一章 竞包邀请书	13

第二章 竞包人须知	16

第三章 评审办法	40

第四章 合同条款及格式	43

第五章  发包控制价	89

第六章  图纸	91

第七章  技术规范	93

第八章  工程量清单计量规则	141

第九章  竞包文件格式	143

# □第一章 发包公告

_____________________（项目名称）施工发包公告

## 1．发包条件

本发包项目_____________（项目名称）已由____________（项目审批、核准或备案机关名称）以_____________（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由______________（批准机关名称）以______________（批文名称及编号）批准，项目业主为______________，建设资金来自____（资金来源），资金已落实，发包人为_________________，中介代理机构为_________________。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行公开发包，实行资格后审。

## 2．项目概况与发包范围

2.1项目概况：（说明本次发包项目的建设地点、规模等）

2.2技术标准：

2.3发包范围及标段划分：（包括发包范围、标段划分、预算造价、主要结构形式等）

2.4计划工期：

2.5是否属于政府采购工程： □是  □否

2.6是否专门面向中小企业预留：□是  □否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次竞包的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

2.8本次发包控制价      万元， □发包人确定下浮率       。

## 3．竞包人资格要求

3.1 本次发包要求竞包人须具备_______________资质，有效的企业安全生产许可证。

具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的竞包人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且竞包人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

□3.2 本次发包不接受联合体竞包。

□3.2 本次发包接受联合体竞包。

联合体竞包的，应满足下列要求：_____________________________________。

3.3与发包人存在利害关系可能影响发包公正性的单位，不得参加竞包。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的竞包，否则，相关竞包均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的竞包人，不得参加竞包。

□3.5面向中小企业发包的，竞包人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

3.6其他要求：_______________________。

## 4．发包文件的获取

4.1本项目发包文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放于                       （泰顺县小额工程阳光交易网）。

4.2发包文件下载网址：潜在竞包人通过CA锁在登录                    （泰顺县小额工程阳光交易网）自行下载发包文件。（注：竞包人需注册入库并办理CA锁，具体操作流程详见泰顺县小额工程阳光交易网的注册及办事指南）

4.3发包文件网上下载时间：公告发布之日起至竞包文件递交截止时间前。

## 5．竞包文件的递交及相关事宜

5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为     年   月   日   时   分，电子发包竞包交易平台为泰顺县小额工程阳光交易系统 。

5.2逾期上传的竞包文件，发包（代理）人不予受理。

## 6．监督部门

监督部门：_________________________

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

## 7．联系方式

| 发包人： | _________________________ | 中介代理机构： | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | _________________________ | 地址： | _______________________ |
| 联系人： | _________________________ | 联系人： | _______________________ |
| 电话： | _________________________ | 电话： | _______________________ |
| 电子邮件： | _________________________ | 电子邮件： | _______________________ |
| 日期： | _________________________ |  |  |

# □第一章 竞包邀请书

_____________________（项目名称）邀请发包

竞包邀请书

（邀请单位名称）   ：

1．发包条件

本发包项目_____________（项目名称）已由____________（项目审批、核准或备案机关名称）以_____________（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由______________（批准机关名称）以______________（批文名称及编号）批准，项目业主为______________，建设资金来自____（资金来源），资金已落实，发包人为_________________，中介代理机构为_________________。项目已具备发包条件，现邀请你单位参加该项目的  （标段名称） 施工的竞包。

2．项目概况与发包范围

2.1项目概况：（说明本次发包项目的建设地点、规模等）

2.2技术标准：

2.3发包范围及标段划分：（包括发包范围、标段划分、概算造价、主要结构形式等）

2.4计划工期：

2.5是否属于政府采购工程: □是  □否

2.6是否专门面向中小企业预留:□是  □否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7专门面向中小企业预留的实施方式:

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次竞包的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

2.8本次发包控制价      万元， □发包人确定下浮率       。

3．竞包人资格要求

3.1 本次发包要求竞包人须具备_______________资质，________________业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的竞包人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且竞包人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

□3.2 你单位    （可以或不可以）组成联合体竞包。联合体竞包的，应满足下列要求：_____________________________________。

4．发包文件的获取

4.1本项目发包文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放于                       （泰顺县小额工程阳光交易网）。

4.2发包文件下载网址：潜在竞包人通过CA锁在登录                    （泰顺县小额工程阳光交易网）自行下载发包文件。（注：竞包人需注册入库并办理CA锁，具体操作流程详见泰顺县小额工程阳光交易网的注册及办事指南）

4.3发包文件网上下载时间：公告发布之日起至竞包文件递交截止时间前。

5．竞包文件的递交及相关事宜

5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，电子发包竞包交易平台为泰顺县小额工程阳光交易系统 。

5.2逾期上传的竞包文件，发包（代理）人不予受理。

6．监督部门

监督部门：_________________________

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

7．联系方式

| 发包人： | _________________________ | 中介代理机构： | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | _________________________ | 地址： | _______________________ |
| 联系人： | _________________________ | 联系人： | _______________________ |
| 电话： | _________________________ | 电话： | _______________________ |
| 电子邮件： | _________________________ | 电子邮件： | _______________________ |
| 日期： | _________________________ |  |  |

备注：你单位收到本邀请书后，按照上述方式获取发包文件，视为确认参加竞包；如确认不参加竞包的，应在竞包截止时间前    日以书面或电子信件形式告知发包（代理）人（格式自拟，单位应盖章）

附件：

确认通知

（发包人名称）：

我方已于     年   月   日收到你方    年   月   日发出的    （项目名称）施工发包的竞包邀请书，并确认（参加/不参加）竞包。

特此确认。

被邀请单位名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年   月   日

# 第二章 竞包人须知

竞包人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | □详见发包公告 □详见竞包邀请书 |
| 1.1.3 | 中介代理机构 | □详见发包公告 □详见竞包邀请书 |
| 1.1.4 | 发包项目名称 | ___________________ |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | □详见发包公告 □详见竞包邀请书 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | □详见发包公告 □详见竞包邀请书 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | □详见发包公告 □详见竞包邀请书 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：________日历天 计划开工日期：____年___月___日 计划交工日期：____年___月___日 节点工期要求：__________________ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： 标段工程竣工验收的质量评定： |
| 1.3.4 | 安全目标 | 不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡 |
| 1.4.1 | 竞包人资质条件 | 资质要求：见附录1 项目经理资格：见附录2 其他要求：_________ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞包 | □不接受 □接受，应满足以下要求： （1）联合体所有成员数量不得超过___家； （2）联合体牵头人应具有___________资质； （3）__________________________________ |
| 1.4.3 | 竞包人不得存在的其他关联情形 | _____________________________ |

|  |  | 续上表 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.4 | 竞包人不得存在下列不良状况或不良信用记录 | 有行贿犯罪行为的时间： _______年____月____日以来 竞包人不得存在的其他不良状况或不良信用记录： （1）竞包截止时间至预承包公示结束期间竞包所需资质条件的动态核查结果为“不合格”状态； （2）_____________________________ |
| 1.10.2 | 竞包预备会竞包人提出问题 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不得分包的工程内容为：_____________ 分包应符合交通运输部关于印发《公路工程施工分包管理办法》的通知（交公路规〔2024〕2 号）、交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》的通知（交办公路〔2024〕6 号）及省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的通知（浙交〔2024〕104 号）等有关分包管理的规定执行（以上相关文件内容若有更新或新政策发布的，以最新文件或内容为准）。承包人应及时向分包人支付工程款。 分包的其他规定： |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 竞包人要求澄清发包文件 和发包文件澄清发出的形式 | 截止时间：详见时间安排表（竞包人在截止时间以后提出的澄清发包文件的要求，发包人可以拒绝受理） 提交方式:竞包人在泰顺县小额工程阳光交易网登录后以不记名方式提交。 发包人对竞包人疑问作出统一的解答，并以发包补充文件的形式发出。 在泰顺县小额工程阳光交易网上公开发布。在竞包前，竞包人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 2.2.2 | 竞包截止时间 | 年 月 日 时 分00秒 |
| 3.1.1 | 竞包文件密封形式 | 单信封 |
| 3.2 | 竞包有效期 | 90 日历天（从竞包截止之日起算）。 |
| 3.3.1 | 竞包保证金 | 竞包保证金的金额： 万元（不得超过项目发包控制价的2%。）提交截止时间： 。 详见本章附件3竞包保证金注意事项 备注：重新发包项目，参与竞包的竞包人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。 |
| 3.3.4 | 其他将不予退还竞包保证金的情形 | □1.经查实，竞包人在本工程竞包过程中存在串通竞包或弄虚作假的。 □2.拟派项目负责人在竞包截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括在工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。 3.其他： 。 注：本发包文件的“竞包保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以竞包电子保函形式，发包人作为受益人电子保函出函机构提起索赔。 |
| 3.6.3（1） | 电子竞包文件 盖章要求 | 1.竞包文件格式文件要求竞包人盖章、法定代表人印章的地方，竞包人均应使用CA数字证书加盖竞包人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体竞包的，竞包文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 2.竞包文件所附证书证件、业绩证明文件、竞包保证金等证明材料用原件复制件并加盖竞包单位电子印章； |
| 3.6.3（2） | 电子竞包文件 的制作 | （采用泰顺县小额工程阳光交易系统的电子竞包文件制作工具制作）详见附件1电子竞包文件制作相关规定 |
| 4.1.1 | 电子竞包文件加密要求 | 详见附件1电子竞包文件制作相关规定。 |
| 4.2.2 | 电子竞包文件上传平台 | 使用专用密钥上传至泰顺县小额工程阳光交易系统。 所有竞包文件采用电子格式由各竞包人在竞包截止时间前自行在“泰顺县小额工程阳光交易系统”上传。 |
| 4.2.3 | 竞包文件退还 | 本项目为不见面交易，竞包文件不再退还。 |
| 4.2.5 | 电子竞包文件的拒收情形 | 1.竞包截止时间后送达（上传）的竞包文件、未按发包文件要求上传的。 2.竞包人未按规定加密的竞包文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收（因发包人或系统原因导致的，另见发包文件约定）： （1）电子竞包文件无法解密的； （2）电子竞包文件解密后无法正确读取的； （3）电子竞包文件无法导入成功的。 □4.未被邀请的竞包人提交的竞包文件；（适用于邀请发包的项目）。 |
| 5.1 | 交易活动时间和地点 | 1.交易时间：同电子竞包文件上传截止时间。 2.交易地点：罗阳镇（泰顺县小额工程交易平台） |
| 5.2 | 交易程序 | 1.采用不见面方式交易：详见本章附件2不见面交易； 2.邀请发包，交易截止前，有效的竞包人少于三家时，发包人应组织重新发包。 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期交易的，需更新制作竞包文件并按发包文件要求重新递交。 □2.交易特别说明： （1）竞包截止时间前未完成竞包文件传输的，视为撤销竞包文件；因竞包人之外的原因造成电子竞包文件未解密的，视为撤回其竞包文件。 （2）竞包人必须使用生成电子竞包文件的CA数字证书解密电子竞包文件。 3.其他： 。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人及以上单数 评审专家确定方式：按规定组建 |
| 6.3 | 评审办法 | □随机抽取法；□下浮率法 |
| 6.3.2 | 评审委员会推荐承包候选人的人数 | 推荐的承包候选人数：（1名）。 |
| 7.1 | 预承包公示媒介及期限 | 公示媒介：泰顺县小额工程阳光交易网 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2 | 是否授权评审委员会确定承包候选人 | □是。 □否。 其他： 。 |
| 7.4 | 履约担保及工程款支付 担保 | 履约担保的金额：合同总价的 %（不得超过2%）。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、工程保函。 |
| 8 | 可不再发包的情形 | □公开发包： 1.评审委员会按发包文件否决所有竞包人； 2.有效竞包人少于1家。 □邀请发包 发包人在再次邀请发包后： 1.评审委员会按发包文件否决所有竞包人； 2.有效竞包人少于1家。 |
| 9 | 需要补充的 其他内容 | 投诉受理的具体部门： □泰顺县交通运输局 电话： □其他： |
| 10.1 | 竞包文件的澄清、质询 | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后20分钟，竞包人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评审委员会有权认为竞包人放弃本次澄清的权利。竞包人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为竞包人不予回复或确认。 2.评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。 3.竞包人拒不按照要求对竞包文件进行澄清、说明或者补正的，评审委员会有权认为竞包人放弃本次澄清的权利。 |
| 10.2 | 否决竞包的情形 | 竞包文件存在以下情形之一的，由评审委员会审核并经过询标程序，其竞包文件将被否决： （1）竞包人提交的资料不符合第二章“竞包人须知”第3.1.1项及3.1.2项规定的； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书不符合第九章“竞包文件格式”要求； （3）竞包人不满足第二章“竞包人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、业绩条件（如有）、人员资格及其他要求的； （4）竞包人存在第二章“竞包人须知”第1.4.4项、第1.4.5项规定的禁止或否决竞包情形的； （5）竞包人未按照第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定提交竞包保证金的； （6）竞包人存在无正当理由放弃承包、不与发包人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，发包人重新发包的，发包人拒绝竞包人再次竞包该项目； （7）竞包文件签字盖章不符合第二章“竞包人须知”第3.6.3（1）款规定的； （8）竞包文件中竞包函或竞包函附录或竞包承诺书未按要求填写； （9）竞包文件不能满足发包文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； （10）竞包有效期未响应第二章“竞包人须知”第3.2项规定的； （11）不同竞包人电子竞包文件发现计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、竞包工具标识号和文件制作联网ip地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同；或不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；或不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；或不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异（竞包文件雷同）；或不同竞包人的竞包文件相互混装；或不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出； （12）权利义务未响应发包文件规定： a．竞包人未接受发包文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法； b．竞包人增加发包人的责任范围，或减少竞包人义务； c．竞包人提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．竞包人对合同纠纷、事故处理办法提出异议； e．竞包人在竞包活动中有欺诈行为； f．竞包人对合同条款有重要保留。 （13）竞包人未按竞包人须知1.12项和3.6项规定执行的； （14）存在法律、法规、规章规定的其它否决竞包情况的； 注：凡评审委员会拟作出否决竞包决定的，应先向竞包人进行询标。 |
| 10.3 | 特别说明 | 1.本前附表是竞包人须知正文内容的补充和细化，如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 2.本发包文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 3.竞包人须按电子竞包制作要求在规定区域上传相应文件，如资格审查资料不上传至规定区域，导致评审委员会无法正常查看资格审查资料，由此造成的后果由竞包人自行承担。 4.竞包人或者其他利害关系人认为交易活动不符合有关规定，应按下列规定向发包人提出异议： （1）潜在竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包截止时间1日前通过泰顺县小额工程阳光交易系统向发包人提出。 （2）竞包人认为交易会不符合有关规定的，应通过泰顺县小额工程阳光交易系统向发包人提出异议。发包人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。 （3）竞包人及其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在承包公示期内通过泰顺县小额工程阳光交易系统向发包人提出。 5.本次发包活动若存在串通报价、串通竞包行为，参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关情形认定。认定存在串通行为的，作参选无效、成交无效处理，参选保证金不予退还；已签订合同的，发包人有权单方解除合同。违规方按项目总金额8%支付违约金，不足以弥补实际损失的另行全额赔偿。 6.其他： 。 |
| 10.4 | 其他 | _____________________________ |

附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
|  | 竞包人应具备独立法人资格、 资质 ； □联合体竞包时，联合体各成员资质要求：________________，_____________________________。 |

附录2 资格审查条件（项目经理）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、有 （专业及等级）注册建造师证书，____技术职称； □2、有效期内的____（□公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）； 3、拟任项目经理竞包截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。 |

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
|  | 自 年 月1日（以实际交工日期为准）以来 工程的施工； …… |

注：竞包人应在“第九章 竞包文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后应附：

从“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查业绩所需相关信息的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）或项目发包人（或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的证明材料，否则业绩不予认可。

房建等附属设施招标时无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与竞包人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2） ___________（发标人认可的其他情形，应在竞包文件中对相关业绩的认定标准和证明材料作出明确规定）。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本标段施工进行发包。

1.1.2 本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。

1.1.3 本标段中介代理机构：见竞包人须知前附表。

1.1.4 本发包项目名称：见竞包人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞包人须知前附表。

1.2 发包项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。

1.3 发包范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 发包范围：见竞包人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见竞包人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞包人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见竞包人须知前附表。

1.4 竞包人资格要求

1.4.1竞包人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见竞包人须知前附表；

（2）项目经理资格：见竞包人须知前附表；

（3）其他要求：见竞包人须知前附表。

1.4.2 竞包人须知前附表规定接受联合体竞包的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和竞包人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就承包项目向发包人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞包；

（4）联合体各方应分别按照本发包文件的要求，填写竞包文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给发包人；联合体牵头人所提交的竞包文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在竞包、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 竞包人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）不同竞包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供发包代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的监理人或代建人或中介代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或中介代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或竞包人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 竞包人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消竞包资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）竞包人或其法定代表人、拟委任的项目经理在竞包人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，竞包文件中无需提供查询结果）；

（7）法律法规或竞包人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的竞包人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且竞包人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。竞包人不满足本项规定条件的，将被否决竞包。

1.5 费用承担

竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“发包公告”或“竞包邀请书”规定组织踏勘现场的，发包人按规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。部分竞包人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。发包人不得组织单个或者部分竞包人踏勘项目现场。

1.9.2 竞包人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，竞包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 竞包预备会

1.10.1 第一章“发包公告”或“竞包邀请书”规定召开竞包预备会的，发包人按规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。

1.10.2 竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，通过“电子交易平台”将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。

1.10.3 竞包预备会后，发包人将对竞包人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1竞包人拟在承包后将承包项目的部分工作进行分包的， 应符合竞包人须知前附表的规定，竞包人承包后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 承包人不得向他人转让承包项目，接受分包的人不得再次分包。承包人应就分包项目向发包人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 竞包文件偏离发包文件某些要求，视为竞包文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 竞包文件应对发包文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于发包人的响应，否则，视为竞包文件存在重大偏差，竞包人的竞包将被否决。

竞包文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决竞包情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 竞包文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）竞包文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响竞包文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对竞包文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，可要求竞包人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 竞包人应根据发包文件的要求提供施工组织设计等内容以对发包文件作出响应。

2. 发包文件

2.1 发包文件的组成

本发包文件包括：

（1）发包公告或竞包邀请书；

（2）竞包人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包控制价；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）竞包文件格式；

（10）竞包人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。

当发包文件、发包文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 发包文件的澄清

2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求发包人对发包文件予以澄清。

2.2.2发包人以竞包人须知前附表规定的形式修改发包文件，并通知所有潜在竞包人。修改发包文件的时间距竞包截止时间不足1日的，相应延长竞包截止时间。修改的内容可能影响竞包文件编制的，发包人将在竞包截止时间至少3日前发布修改文件；不足3日的，发包人应当顺延提交竞包文件的截止时间。

2.2.3 竞包人在收到澄清后无需向发包人确认。潜在竞包人应自行关注“电子交易平台”，发包人不再一一通知。因竞包人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由竞包人自行承担。

2.2.4 除非发包人认为确有必要答复，否则，发包人有权拒绝回复竞包人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 发包文件的修改

2.3.1发包人可以修改发包文件，以电子文件形式上传“电子交易平台”供潜在竞包人自行下载。修改发包文件的时间距本章第4.2.1项规定的竞包截止时间不足1日，且修改内容可能影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.3.2 竞包人在收到修改内容后无需向发包人确认。潜在竞包人应自行关注“电子交易平台”，发包人不再一一通知。因竞包人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由竞包人自行承担。

3. 竞包文件

3.1 竞包文件的组成

3.1.1 竞包文件密封采用单信封形式。竞包文件应包括下列内容：

（1）竞包文件（封面）；

（2）竞包函及竞包函附录

（3）授权委托书或法定代表人身份证明；

（4）联合体协议书（如有）

（5）资格审查资料；

（6）承诺函；

（7）诚信竞包承诺函；

（8）其他资料。

3.1.2 资格审查资料复制件内容：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

（3）安全生产许可证副本扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件；

（5）具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的竞包人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或统一社会信用代码查询）网页截图；

（6）竞包人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息, 如竞包人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件；

（7）竞包人提供发包公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”查询竞包所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

（8）建造师的注册执业资格证书、“三类人员”B类证书；

（9）授权委托人（如有）、项目负责人必须为本单位人员，附    年   月（含）以后连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单（由当地社保部门出具的加盖社保证明章或官方社保查询网站打印件加盖本单位公章)；如参加竞包人系    年    月（含）后新成立的企业可提供    年   月（含）后任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复制件加盖公章。

3.1.3竞包文件提供的文件表式竞包人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

竞包人在评标过程中作出的符合法律法规和发包文件规定的澄清确认，构成竞包文件的组成部分。

3.2 竞包有效期

3.2.1在竞包人须知前附表规定的竞包有效期内，竞包人不得要求撤销或修改其竞包文件。

3.2.2在竞包有效期内，竞包人撤销竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。

3.2.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式（或电子交易平台）通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。

3.3 竞包保证金

3.3.1竞包人在递交竞包文件的同时，应按竞包人须知前附表规定的金额、形式递交竞包保证金，并作为其竞包文件的组成部分。

3.3.2竞包人不按本章第3.3.1项要求递交竞包保证金的，评审委员会将否决其竞包。

3.3.3竞包保证金的退还：

3.3.3.1未中包单位的竞包保证金最迟在预承包通知书发出后5日内退还保证金及银行同期存款利息。

3.3.3.2预承包人的竞包保证金最迟在合同签订后5日内退还保证金及银行同期存款利息。

3.3.4有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：

（1）在提交竞包文件截止时间后到发包文件规定的竞包有效期终止之前，竞包人撤销其竞包文件的;

（2）预承包人在收到《预承包通知书》后，无正当理由不与发包人订立合同，在签订合同时向发包人提出附加条件，或者不按照发包文件要求提交履约担保；

竞包人须知前附表规定的其他情形。

3.4 备选竞包方案

竞包人不得递交备选竞包方案，否则其竞包将被否决。

3.5 竞包文件的编制

3.5.1竞包文件应按第九章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。其中，竞包函附录在满足发包文件实质性要求的基础上，可以提出比发包文件要求更有利于发包人的承诺。竞包文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.5.2竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。

3.5.3电子竞包的要求

（1）电子竞包文件签字或盖章的具体要求见竞包人须知前附表。

（2）电子竞包文件制作及加密要求详见本章附件1“电子竞包文件制作相关规定”。

3.5.4竞包文件格式

竞包文件包括本须知第3.1条中规定的内容，竞包人提交的竞包文件应使用发包文件所提供的竞包文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

4. 竞包

4.1 竞包文件的密封和标识

4.1.1竞包文件的密封、标记和电子竞包加密要求见竞包人须知前附表。

4.2 竞包文件的递交

4.2.1竞包人应在竞包人须知前附表规定的竞包截止时间前递交竞包文件。

4.2.2竞包人通过泰顺县小额工程阳光交易系统递交电子竞包文件。

4.2.3除竞包人须知前附表另有规定外，竞包人所递交的竞包文件不予退还。

4.2.4电子竞包文件的拒收情形：见竞包人须知前附表。

4.3 竞包文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件，但应以书面形式通知发包人。竞包截止时间前未完成竞包文件传输的，视为撤回竞包文件。

4.3.2修改的内容为竞包文件的组成部分。修改的竞包文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 交易会

5.1 时间和地点

见竞包人须知前附表。

5.2 交易程序

见竞包人须知前附表。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责发包项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与竞包人法定代表人或者授权参与竞包的代理人有近亲属关系的人员；

（3）竞包人的工作人员或者退休人员；

（4）与竞包人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性的人员；

（5）在与竞包有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

发包人及其子公司、发包人的上级主管部门或者控股公司、中介代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位发包或者发包代理项目的评审。

6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评审的，发包人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审委员会应向发包人提交书面评审报告和承包候选人名单。评审委员会推荐承包候选人的数量见竞包人须知前附表。

6.3.3评审及补救措施

评审委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评审过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评审系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7. 合同授予

7.1 预承包公示媒介及期限

预承包公示媒介及期限见竞包人须知前附表。

7.2 承包候选人确定

竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包候选人，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人发布预承包公示。

7.3 预承包通知

在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向预承包人发出预承包通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，预承包人应按竞包人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向发包人提交履约担保。

7.4.2预承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃预承包资格，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，预承包人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1发包人和预承包人应当在预承包通知书发出之日起30日内，根据《预承包通知书》和履约保证金缴纳凭证签订施工合同。预承包人无正当理由拒签合同，或者不按照发包文件要求提交履约担保的，发包人有权取消其预承包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，预承包人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8. 可不再发包的情形

见须知前附表。

## 9. 纪律和监督

  - 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对竞包人的纪律要求

竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包资格，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包资格；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

  - 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

  - 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

  - 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包截止时间1日前通过泰顺县小额工程阳光交系统向发包人提出。发包人将在收到异议之日起3日内在小额工程电子交易系统系统作出答复；作出答复前，暂停发包竞包活动。

（2）发包人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入交易记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）竞包人及其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在预承包公示期内通过泰顺县小额工程阳光交易系统向发包人提出。发包人将在收到异议之日起3日内在泰顺县小额工程阳光交易系统作出答复；作出答复前，暂停发包竞包活动。

9.5.2投诉

竞包人或者其他利害关系人认为发包竞包活动不符合法律、行政法规和发包文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内书面向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地相关主管部门制定的规定。就发包文件、交易和评审结果投诉的，应当先向发包人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。相关行政监督部门参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23号）办理。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。

### 附件1、电子竞包文件制作相关规定

一、本项目实行电子竞包，电子竞包文件将采用CA加密。

二、电子发包文件的获取。登陆泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）后进行下载，发包文件内容含发包文件、工程图纸及其他有关资料。

三、电子竞包文件的制作及上传。

（一）本项目实行电子发包竞包，即全部竞包文件均采取电子化编制和电子评审。竞包人应将编制完成后的全部竞包文件导入竞包文件制作工具，检查并填写好相应信息，并且用CA锁对发包文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成加密标书，如有纸质要求按发包文件要求在竞包文件制作工具中打印（详见前附表），最后将竞包文件生成，于竞包截止时间前，在“泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）”选择“竞包人登录”，选择项目并在该项目流程页面点击“上传竞包文件”栏目上传“标段名称(加密).XETF”的竞包文件。(电子竞包文件上传成功会弹窗提示“上传成功”且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作步骤请在“泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）-办事指南-下载中心”栏目下载竞包人操作手册查阅)。

注：制作生成竞包文件时，确保分别生成CA证书加密的《标段名称(加密).XETF》和《标段名称(不加密).nXETF》两份电子文件，标段名称(不加密).nXETF作为备用标书，以防CA证书标书损坏，作用类似于原现场交易的光盘。

（二）竞包文件电子文档包括竞包人须知第3.1.1规定的所有内容，竞包人对发包文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对发包文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。竞包人按竞包人须知第3.1项要求将全部竞包文件上传到竞包文件制作工具，如要求提供纸质竞包人文件，要求最终生成纸质的所有书面竞包文件应是从竞包文件制作工具中输出，且应具有工程项目的水印编码标记，具体操作为双击打开竞包文件制作工具，点击上方菜单栏“新建”按钮。在对话框中选择发包文件【（标段编号）标段名称.XEZF】或最新的答疑文件【（标段编号）标段名称.XECF】导入，导入发包文件后，竞包人应按以下要求编制电子竞包文件，未按要求编制可导致评审委员会在相应评审程序步骤无法查看到竞包文件对应的内容，引起的后果自行负责。

（三）电子竞包文件线下提供（如要求）：存放本工程《标段名称(加密).XETF》和《标段名称(不加密).nXETF》的U盘等存储介质，单独放入一个密封袋中妥为密封，相应地方加盖竞包单位章，并在密封封面上清楚的标明“电子竞包文件”等字样。

（四）竞包文件上传如有问题，咨询电话：4009980000。

四、交易及评审

（一）竞包人在竞包前应自行检查电子竞包文件的有效性，交易时因CA锁导致竞包文件无法解密或者解密失败，视为无效竞包。

（二）竞包人未按照要求制作电子竞包文件，造成无法导入交易系统，视为无效竞包。

（三）本项目采取电子竞包，竞包人应当保证书面竞包文件（如要求）与电子竞包文件一致，如果在评审过程中发现书面竞包文件与电子竞包文件不一致时，以电子竞包文件为准，评审委员会可以要求竞包单位重新提供与电子竞包文件内容一致的书面竞包文件，竞包单位拒绝重新提供的，评审委员会可以否决其竞包。

（四）不同竞包人的电子竞包文件发现计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、竞包工具标识号和文件制作联网ip地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同，评审委员会应当否决其竞包。

五、注意事项

（一）竞包工具使用流程详见泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）-“办事指南”-“下载中心”下的竞包文件制作工具操作手册。

（二）竞包人应检查标书完整性和有效性，点击竞包工具“预览标书”，检查竞包文件的签章情况和内容完整情况，如有缺少签章和内容，请重新编辑。正确无误后再将竞包文件进行生成，完成后应检查电子竞包文件能否正常打开。

（三）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，竞包过程中如果多次输错pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，交易过程中由于竞包人输错pin码而导致CA锁被锁定无法解密电子竞包文件，由竞包人自行负责。

（四）如要打印纸质竞包文件可从竞包工具“预览标书”界面中选择资料打印。

（五）本项目交易时通过泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、提疑澄清、交易唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程交易活动议顺利进行，特做如下提醒：

1.本项目通过泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）递交竞包文件，各竞包人务必在交易日之前仔细确认竞包文件已成功提交到系统内（以往项目中，经常发生竞包人多次撤回修改竞包文件，而却忽略最终递交的步骤）。

2.各竞包人务必在交易时间前登录泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/），查询所竞包项目竞包保证金缴纳结果情况。

### 附件2、不见面交易活动

一、业务要求

（一）在泰顺境内采用不见面交易的小额工程发包竞包项目适用泰顺县小额工程阳光交易系统不见面交易大厅。

（二）交易项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（三）项目的竞包文件必须使用泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）下载的竞包文件制作工具进行编制，并通过泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）-电子交易平台完成竞包过程。竞包人应依照发包文件的规定完成电子竞包文件的编制和提交，如未按发包文件要求编制、提交电子竞包文件，其后果由竞包人自行承担。

（四）竞包人制作电子竞包文件时须生成内容完全一致的两个文件，一个是加密竞包文件，另一个是非加密竞包文件，并按发包文件要求方式提交。竞包人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，尽早完成竞包文件编制并上传。

（五）竞包人在交易活动前提前进入泰顺县小额工程阳光交易系统交易不见面交易大厅(网址），实时观看音视频交互效果并及时在系统互动区反馈。未按时加入系统互动区或未能在交易活动区内全程参与交流互动，并未在交易活动结束前提出相关质疑，视为对交易全过程无异议。

（六）交易活动前发包人或发包代理需先核验竞包保证金提交情况，然后通过系统发出竞包文件解密指令，竞包人在任意地点按设定时间（解密时长为20分钟）自行实施在线解密，解密限定在设定时间内完成。

（七）竞包人必须使用能正确解密竞包文件的CA锁在设定时间内完成解密，因竞包人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为竞包人撤销其竞包文件，系统内竞包文件将被退回；因发包人或系统原因，导致无法按时完成竞包文件解密或交易、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整交易、评审时间。

（八）交易当日，竞包人不必抵达交易活动现场，仅需在任意地点通过泰顺县小额工程阳光交易不见面交易系统参加交易活动，并根据需要使用不见面交易系统与现场发包人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

（九）交易、评审过程中，参与远程交流互动的各竞包人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决竞包、澄清、质疑等特殊情况下需要交流互动时，竞包人一端参与交流互动的人员只能是竞包人的法定代表人或授权委托人，竞包人不得以不承认交流互动人员的资格或身份等为借口推脱，竞包人自行承担随意更换人员导致的一切后果。

（十）根据评审办法进行系数抽取时，采用现场摇球机随机摇球抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程竞包人通过泰顺县小额工程阳光交易系统不见面交易大厅观看时，可能会出现卡顿现象，请竞包人提前调试设备及网络。

二、系统操作注意事项

（一）软硬件及网络要求

1.参与不见面交易的电脑须具有 4G 以上内存，windows7 及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

2.参与不见面交易的电脑须安装正确驱动，可在“泰顺县小额工程阳光交易网-办事指南”栏目下进行驱动下载及后续安装。

3.不见面交易系统因接入交易室视频直播等功能，推荐使用IE11浏览器。

4.为更好实时查看不见面交易室现场，推荐使用50M 及以上网络宽带。

（二）交易过程注意事项

1.交易当天，竞包人应于交易前提前登录系统，进入所竞包项目。

2.交易过程中请重点关注不见面交易大厅互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行竞包文件在线解密等操作。

3.项目进入竞包文件在线解密阶段后，须在规定解密时间内使用相应的竞包文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

4.在CA证书解密多次解密失败后，请及时进行反馈。

三、技术支持

（一）若遇问题可通过以下方式联系工作人员。

电话4009980000。

（二）为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目交易前先浏览本系统相关操作手册和视频，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。关于后续常见问题及注意事项，请及时关注泰顺县小额工程阳光交易网（https://taishun.etrading.cn/）。

四、交易会流程

1、主持人宣布交易纪律；

2、宣布发包人代表、主持人、记录人、监督人等有关人员名单；

3、公布在竞包截止时间前递交竞包文件的竞包人名称。公布竞包人数量：发包人公布竞包人数量及竞包保证金缴纳情况。采用公开竞包的，若开标系统显示已递交竞包文件的单位数量大于等于1家，进入竞包人解密环节。采用邀请竞包的，若开标系统显示已递交竞包文件的单位数量少于3家，发包人公布已递交竞包文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

### 附件3、竞包保证金注意事项

- 一、竞包保证金缴纳的形式

（一）银行基本账户转账。 银行基本账户转账：竞包人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“获取支付账号”，即获取针对竞包人此次竞包项目标段的竞包保证金子账号，并通过竞包人银行基本账户向该竞包保证金子账号缴纳本项目竞包保证金。

（二）竞包保函（保单）

竞包保函（保单）：竞包人登录交易系统，在保证金缴纳页面选择保证金缴纳方式中选择“保函（保单）”，点击“点此办理电子保函（保单）”，并通过竞包人基本账户向保函公司缴纳保函费用。

二、为避免影响竞包，建议竞包人提前做好竞包保证金缴纳工作。

银行基本账户转账形式以竞包保证金到账时间为准，竞包保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

- 评审办法

## □评审办法（一）

随机抽取法

一、交易及评审程序

- （一）确定发包价

- （二）入围竞包人

- （三）资格审查

- （四）推荐承包候选人

二、确定发包价

□由发包人标前确定下浮率，详见发包公告或竞包邀请书第2.8条；

□由评审小组根据项目情况各自选取一个评审下浮率K%（3%至X%之间含本身，X值一般不大于12），其平均值即为发包下浮率，发包价=[（1-发包下浮率）×（发包控制价-暂列金-暂估价）+暂列金+暂估价]（取整数部分，小数点后第一位四舍五入），交易活动前向竞包人公布，如竞包人不接受发包价，可当场退出竞包。

三、入围竞包人

①按系统上传竞包文件的顺序，确定竞包人号码（第一个上传为1号，第二个上传为2号，以此类推）；

②现场抽取5个入围号码，对号码相对应的竞包人竞包文件进行资格审查，公开随机抽取一个资格审查通过的竞包人号码，对应的竞包人为承包候选人；（若在评审过程中5家竞包人均不通过时，由发包人再重新抽取相应家数的竞包人入围）

备注：若竞包人家数为个位数时，抽取范围确定值为（0—9），全部进入抽取入围资格；如竞包人家数为两位数时，则抽取范围确定值为个位数抽取范围为（0—9），十位数抽取范围为（0—9），先抽十位数，再抽个位数，两位数组合后的数字为入围号（如68家参加，十位数抽取范围确定值为（0-6），个位数抽取范围确定值为（0-8））；如竞包人参加人数为三位数时，则百位数抽取范围确定值为（0-9），十位数抽取范围确定值为（0-9），个位数抽取范围确定值为（0-9），按百位、十位、个位顺序抽取，三位数组合后的数字为入围号，直至抽取5个入围号为止（如345家参加，则百位数抽取范围确定值为（0-3），十位数抽取范围确定值为（0-4），个位数抽取范围确定值为（0-5））。以此类推，如有重复，重新抽取。

四、资格审查

评审小组对入围的竞包人进行资格审查。入围竞包人存在竞包人须知前附表10.2情形之一的，评审委员会组织竞包人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过。竞包人不足三家的项目，竞包文件经审查无任何问题，照常按照以上3个条款开展交易活动。审查竞包文件是否按照发包文件要求，提供的竞包资料是否完整、真实、有效，是否响应和符合发包文件要求。评审小组遇竞包文件内容不明确时，可向竞包人作出询问，询问应有询问人和记录人，一般由评审组长任询问人。竞包人应保持在线并电话畅通，接到询问通知时对相关问题给予答复。询问完成形成询问记录，参加询问的代理人员须签字确认。

五、推荐承包候选人

评审小组根据评审情况，推荐承包候选人，出具评审报告并签字确认。

## □评审办法（二）

- 下浮率法

- 一、交易及评标程序

- 确定发包价

（二）入围竞包人

（三）资格审查

（四）推荐承包候选人

二、确定发包价

由发包人代表在交易现场随机抽取一个评审下浮率K%（3%至X%之间含本身，X值一般不大于12），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（3-X），取到整数为X时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）；发包价=〔（1-发包下浮率）×（发包控制价-暂列金额-暂估价）+暂列金额+暂估价〕（取整数部分，小数点后第一位四舍五入）。

三、入围竞包人

（1）各竞包人所报的下浮率应在3%至X%之间（含3%和X%），否则作否决处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。

（2）①当各竞包人所报的下浮率≥评审下浮率且与评审下浮率最接近值的竞包人通过资格审查后为承包候选人。②当竞包人所报的下浮率≥评审下浮率只有1人时，并通过资格后审，则无条件确定为承包候选人。③当所有竞包人所报的下浮率均小于评审下浮率时，最接近评审下浮率值的竞包人为入围竞包人，发包下浮率取评审下浮率。

（3）确定入围竞包人时如出现相同下浮率的，由业主代表抽签确定承包候选人。

四、资格审查

评审小组对入围的竞包人进行资格审查。入围竞包人存在竞包人须知前附表10.2情形之一的，评审委员会组织竞包人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过。竞包人不足三家的项目，竞包文件经审查无任何问题，照常按照以上3个条款开展交易活动。

五、推荐承包候选人

- 评审小组根据评审情况，推荐承包候选人，出具评审报告并签字确认。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章第二节“A. 公路工程专用合同条款”。

B．项目专用合同条款

说明：

1.发包人在根据《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》编制项目施工发包文件中的“项目专用合同条款”时，可根据发包项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的序号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充和细化的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行补充和细化的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人： 地 址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 天内签发图纸修改图和补充图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 %或累计变更超过了签约合同价的 % |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：是或否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：是或否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金： 元／天 |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： 元／天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 %或增加收益的 %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 □合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额： 10 %签约合同价 |
| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例： 等主要材料、设备单据所列费用的 % |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： %签约合同价或 万元 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率： ‰／天 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：1.5%合同价格，允许采用现金、支票或工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式：_____________ □否 |
| 21 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 份 |
| 22 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 份 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是或否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是或否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： |
| 26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费已含在建筑工程一切险中，不单独计量支付。 |
| 29 | 20.5 | 安全生产责任保险按照《企业安全生产费用提职和使用管理办法》(财资(2022)136号)文件规定执行，该费用在安全生产费用中支出，不单独计量支付。 工伤保险费用，依据《公路工程建设项目算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，在规费工伤保险费中已计职，不单独计量支付。 |
| 30 | 24.1 | 争议的最终解决方式： 如采用仲裁，仲裁委员会名称： |

项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

#### 1. 一般约定

##### 1.1  词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2目细化为：

本项目建设单位（发包人）为      ，负责本项目的建设管理和发包采购事宜，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

第1.1.2.8目细化为：

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人，与公路工程专用合同条款中的承包人项目总工具有相同的含义。

##### 1.4  合同文件的优先顺序

第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）预承包通知书；

（3）竞包函及竞包函附录；

（4）项目专用合同条款（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）发包控制价；

（12）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及竞包文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

#### 2. 发包人义务

##### 2.6 支付合同价款

本款补充：

发包人将按照合同约定的比例，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户。人工费比例为：_______。

##### 2.8 其他义务

本款补充：

要求承包人提供履约保证金的，发包人应向承包人提交和履约保证金对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按发包文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约保证金。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

#### 4. 承包人

##### 4.1  承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

本款补充：

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10  其他义务

本项第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

本项第（3）目细化为：

承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

本项第（6）目细化为：

（6） 承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》、《关于印发浙江省深化高速公路施工标准化活动实施方案的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》、交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》、《高速公路施工标准化技术指南》和《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

本项补充第（7）～（19）目：

（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成。

（8）与第三方检测、监控、科研单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

（9）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警、公路管理等职能部门联系，争取交警、公路管理部门等的参与，建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（10）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（11）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（12）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

（13） 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用由承包人承担。

……

##### 4.3  分包

第4.3.3（1）目补充：

（1）不允许分包的工程内容为：_____________。

承包人在承包后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依法实施分包。

第4.3.7项细化为：

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》及《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》的有关规定。

##### 4.6  承包人人员的管理

第4.6.3项补充：

承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书，承诺按发包文件规定到位，若有更换，同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

本款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原竞包承诺人员所具有的资格和业绩条件。

##### 4.8  保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

##### 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：

#### 6. 施工设备和临时设施

##### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

本款补充第6.1.3项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作为主要设备不得任意更换。

##### 6.3  要求承包人增加或更换施工设备

本款补充：

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

#### 7. 交通运输

##### 7.2  场内施工道路

第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

#### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

##### 9.2  承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费用应为发包人公布的工程量清单预算的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

第9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

补充第9.2.12～9.2.18项：

9.2.12 承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》，在施工标段开工前负责组织开展专项风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。

9.2.13 承包人应对危险性较大的分部分项工程按照《公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程》（JT/T1495-2024）要求做好专项施工方案编制、审查等工作。由施工引起涉及各类管线的，由承包人负责安全评估等相关工作，以保证施工安全。由施工引起的涉河、涉水等审批应由承包人负责。承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（含技术、安全论证专题费、风险评估费用、聘请专家的会务费、安评、审批等）应认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。危大工程、关键工序施工时，施工单位项目负责人必须现场带班作业，并指定专业技术人员现场落实方案实施。

9.2.14在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.15在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.16承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.17 承包人原则上不得安排夜间施工，确需施工的，必须制定专项方案，报发包人批准。夜间施工时，承包人项目负责人必须现场带班作业，并指定工程管理人员和专职安全生产管理人员监督现场施工。

9.2.18 承包人应按照《交通运输部 应急管理部关于发布<公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录>的公告》、《浙江省交通运输厅关于发布<浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录（第一批）>的通知》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

##### 9.4  环境保护

本款补充第9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。
    承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

#### 10. 进度计划

##### 10.1  合同进度计划

本款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

补充第10.5款：

##### 10.5  季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

（2）月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

#### 11. 开工和交工

##### 11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的年平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

#### 12. 暂停施工

##### 12.1  承包人暂停施工的责任

本款第（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：

#### 13. 工程质量

##### 13.1  工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：________；标段工程竣工验收的质量评定：________。

##### 13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

##### 13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

补充第13.7款：

##### 13.7  质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

#### 14. 试验和检验

##### 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有省级及以上市场监督管理部门的认定资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 15. 变更

##### 15.3  变更程序

第15.3.4项细化为：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强我省高速公路工程重大较大设计变更管理的通知》（浙交﹝2009﹞151号）和泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）的相关规定和要求。

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则>的通知》（浙交﹝2017﹞34号）和泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）等的相关规定和要求。

##### 15.4  变更的估价原则

第15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取。

（2）无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际的施工工艺经测算后合理确定工料机消耗量进行组价。

（3）组价时，材料、机械台班单价按温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》（   年  月）上的除税信息价计算（钢材、水泥、地材采用泰顺县除税信息价，外购材料价格采用温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》（  年 月）除税信息价，沥青采用中石油燃料有限责任公司温州分公司价格信息国产除税信息价，交通安全设施制品采用温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》（  年 月）中交通安全设施制品价格信息中对应材料名称除税信息价），汽油、柴油采用浙江省发展和改革委员会   年  月  日发布的《浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表》；《温州市公路水运工程材料价格信息》（   年  月）中也无信息价的，参考同期《泰顺县工程造价信息》中的除税信息价；《泰顺县工程造价信息》中也无信息价的，由承包人、监理人、发包人询价确定。

（4）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的竞包函中所报的下浮的比例，作为该子目的单价。

#### 16. 价格调整

##### 16.1  物价波动引起的价格调整

第16.1.2项约定为：

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

在本合同执行期间，对用于永久性工程的                             进行价格调差。具体范围为：

| 序号 | 清单子目 | 调差内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第200章所有子目（含变更增加子目） | 宕渣、…… |
| 2 | 第300章所有子目（含变更增加子目） | 碎石、沥青、…… |
| 3 | 第400章所有子目（含变更增加子目） | 钢筋、水泥、钢绞线、…… |
|  | …… |  |

（1）基期价格

（2）当期价格

承包人计量申报日期前一个月项目所在地的信息价平均值（温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》中 泰顺县信息价）为当期价格。

（3）调差方法

a.数量

根据计量的数量，                     根据《公路工程预算定额》及补充定额消耗量进行计算。

b.差价：差价＝当期价格—基期价格。

c.调整差价

若差价不超过基期价格的±5％（含），则不进行调差，若差价超过基期价格的±5％，则进行调差，调整差价为差价超过±5％部分。

（4）调差周期

施工过程中每月调整一次，以当月计量工程量为准，在当月份的进度付款证书中反映。

（5）调差程序

由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。

（6） 发包人仅对上述材料价格进行调差，其他费用不再调整。

#### 17. 计量与支付

##### 17.1  计量

17.1.5 总价子目的计量。

本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费和暂估价外，实行总价包干，合同履行过程中不予调整。

总价子目的支付原则和支付进度见《第八章 工程量清单计量规则》。

17.3  工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

（5）鼓励“工完账清”。                 。

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：____________________________

农民工工资保证金的缴存金额：____________________________

农民工工资保证金的扣留条件：____________________________

农民工工资保证金的返还时间：____________________________

##### 17.4  质量保证金

第17.4.1项、17.4.2项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7号），工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利息的计算方式。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

#### 18. 交工验收

##### 18.9  竣工文件

本款细化为：

竣工文件应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在竞包价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》规定的统一试验用表选用。

补充第18.10款：

##### 18.10  工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《重大建设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，完成档案归档，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

#### 20. 保险

##### 20.1  工程保险

本款20.1款细化为：

20.1建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单各章合计金额（不含建筑工程一切险的保险费、安全生产费）。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。此项保险费率实际以保险合同约定的费率为准并计量支付，在工程量清单100 章内计列。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。保险金不足以赔偿损失的部分由承包人自行承担。

##### 20.2  人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。

##### 20.4  第三者责任险

第20.4.2项细化为：

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，不再单独计量。

##### 20.5  其他保险

本款约定为：

20.5.1承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险。

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

20.5.2根据《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法〔2020〕9号）等等要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任保险。其费用按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）约定在安全生产费用计取。

##### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.4  保险金不足的补偿

本项补充：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

#### 21. 不可抗力

##### 21.1  不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6）目约定为：

21.1.1  （6）不可抗力的其他情形：

#### 22. 违约

##### 22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划、节点计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.1款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反竞包人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在竞包时提供了虚假资料的。

（14）安全目标未达到发包文件规定要求的；

22.1.2  对承包人违约的处理

本项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以转移（挪用）资金10%的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人或安全负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金_____元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天额外课以违约金_____元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以_____万元的违约金，更换项目技术负责人课以    万元的违约金，更换安全负责人课以    万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次_____万元的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统；承包人经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人和安全负责人的，课以  万元/人次的违约金，更换合同附件四其他管理和技术人员最低要求中约定的人员课以  万元/人次的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在竞包时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

##### 22.2  发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2  发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：_____________________________________

第三节  合同附件格式

### 附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的竞包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       __________路面，有    立交    处；特大桥    座，计长     m；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）预承包通知书；

（3）竞包函及竞包函附录；

（4）项目专用合同条款（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）发包控制价；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及竞包文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥          ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：           。安全负责人：           。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                          年   月    日

### 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                 （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                           年   月    日

### 附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理,按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查,发现生产安全事故隐患的,及时组织整改。

（6）两个及以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头协调承包人签订安全生产管理协议。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5） 承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                            年   月    日

### 附件四  其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |

### 附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：                   （盖单位章）

法定代表人：      （职务）

（姓名）

（签字）

年   月    日

抄送：（监理人）

### 附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加            （项目名称）     标段施工的竞包。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

### 附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

（承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ %，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请______仲裁委员会仲裁或项目所在地人民法院判决。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。

### 附件九  工程资金监管协议格式

（本协议由发包人确定是否适用本项目。如适用，发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于            （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立                （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日

经办银行：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日

### 附件十  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按竞包承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方可建立工地临时试验室或外委。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                            年   月    日

### 附件十一  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日

### 附件十二  相关人员在职承诺书格式

承诺书

致：（发包人名称）：

本人作为项目经理/项目技术负责人/安全负责人，同意按发包文件规定到位，若有更换，同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

特此承诺。

承诺人：     （签字）

年   月    日

注：项目经理、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。

第五章  发包控制价

（内容由发包人提供）

第六章  图纸

（内容由发包人提供）

第七章  技术规范

（一） 通用技术规范

“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）《技术规范》。

（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2. “通用技术规范”中标准与规范更新如下：

| 序号 | 原标准与规范 | 更新后的标准与规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01—2004） | 《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512—2020） |
| 2 | 《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006） | 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） |
| 3 | 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011） | 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020） |
| 4 | 《公路土工试验规程》（JTG E40—2007） | 《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020） |
| 5 | 《公路工程物探规程》（JTG/T C22—2009） | 《公路工程物探规程》（JTG/T 3222—2020） |
| 6 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30—2005） | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420—2020） |
| 7 | 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2—2004） | 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182—2020） |
| 8 | 《公路隧道施工技术规范》（JTG F60—2009）和《公路隧道施工技术细则》（JTG/T F60—2009） | 《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020） |
| 9 | 《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》（JTG/T B07-01-2006） | 《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》（JTG/T 3310-2019） |
| 10 | 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008） | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017） |
| 11 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007）: | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2018） |
| 12 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》（GB/T 1499.3-2010） | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》（GB/T 1499.3-2022） |
| 13 | 《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T20065-2006） | 《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T20065-2016） |
| 14 | 《优质碳索结构钢》（GB/T699-1999） | 《优质碳索结构钢》（GB/T699-2015） |
| 15 | 《预应力混凝土用金属波纹管》（JG225-2007） | 《预应力混凝土用金属波纹管》（JG225-2020） |

“通用技术规范”中规定与上述更新后的标准与规范不一致的，以更新后的标准与规范为准。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第100章  总 则

第101节  通 则

第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第105节  施工标准化

第200章  路基

第201节  通 则

第203节  挖方路基

第204节  填方路基

第216节  路基不均匀沉降的防治（补充）

第300章  路 面

第301节  通 则

第304节  水泥稳定土底基层、基层

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

第314节  路面及中央分隔带排水

第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

第403节  钢 筋

第404节  基础挖方及回填

第405节  钻孔灌注桩

第410节  结构混凝土工程

第411节  预应力混凝土工程

第412节  预制构件的安装

第415节  桥面铺装

第416节  桥梁支座

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

第422节  桥头跳车的防治（补充）

第500章  隧 道

第501节  通则

第502节  洞口与明洞工程

第503节  洞身开挖

第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

第602节  护 栏

第700章  绿化及环境保护设施

第701节  通 则

第702节  铺设表土

第703节  撒播草种和铺植草皮

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

### 第100章  总    则

第101节  通 则

101.01  范围

第1条修改为：

1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于         公路    工程施工与管理。

101.04  标准与规范

第4条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）中的《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。

101.08  税金和保险

本小节补充：

4.保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即便发包人为此获得保险赔付，根据事故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

2．工程报告单

本条原内容后补充：

提交的各种工程报告单除纸件外还需提供内容相同的电子文件，文件格式须采用发包人指定的格式，并按发包人规定的方式进行编码，文件传送方式应符合发包人建立的信息管理系统的要求。

3．制定施工进度计划和施工方案说明

本条第（1）款原内容后补充：

其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施、信息管理体系等等，经监理人批准后实施。重大施工方案和施工组织设计要报发包人批准，如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，直至符合要求为止。

补充第（9）、（10）、（11）（12）款：

（9）承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

（10）承包人应在施工组织设计中阐明防灾防损防疫及事故紧急处理的预案措施。其主要内容包括：

a.承包人应明确制定施工中风险管理的技术要求。

b.承包人应对施工中的大型施工机械的施工安全制定严格的安全保障措施。

c.承包人应对施工中的大型施工机械制定一机一用的技术操作手册及安全手册，上岗人员为经过专业培训同时具备相应的操作资格的人员。

d.承包人对突发性自然灾害，在发生前应作好预报、预警的防范措施及灾后抢险的应急措施（包括组织落实措施、物资设备落实措施，抢险技术措施及技术防范改进措施）。

（11）承包人编制的施工方案应充分考虑台风、季风、涌潮等不良气候对工程施工的影响。

（12）承包人编制的本项目的特殊技术、工艺方案需经监理人及发包人批准，一般方案由监理人批准；技术、工艺方案批准前是否需要专家论证，由发包人决定。同时承包人的施工方案管理应按照发包人下发的相关规定执行。对于技术难度大，存在重大技术风险的技术、工艺方案，若需进行专家论证，由承包人组织召开专家评审会。

4．工程信息化系统

补充第（4）、（5）款：

（4）工程信息化系统建设依据与内容。发包人根据建设管理的需要，为实现本项目建设信息化的施工管理而实施的工程信息化建设，应具备数据自动采集和上传功能，并按照“浙江省交通建设管理系统”、“浙路品质”系统的数据接口做好对接。承包人应按照《省交通运输厅关于印发<浙江省公路水运工程项目智慧建设三年专项行动实施意见（2021-2023年）>的通知》（浙交〔2021〕82号）《省交通运输厅关于加快推进全省交通建设工程视频监控系统安装工作的通知》和《关于深入推进阳光工程建设的意见》等的相关要求，分类分级做好项目智慧建设管理系统应用、物联网数据采集系统等相关配合和设备的系统运行维护，相关数据采集、录入、推送和统计分析等工作，做好专职系统操作人员的配备、培训和相关设施的配置、维护、备份管理等及一切与此有关的工作内容。

补充第5条：

5、承包人应按照国家及浙江省交通运输厅公路建设标准化工地管理规定、安全施工管理规定、美丽公路、“平安工地”、平安百年品质工程、施工质量提升、原材料和产品质量管理、“质安文化进工地”等规定，进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应按相关要求做到“三集中”。拌合场集中，钢筋加工场集中，预制场集中（包括小型预制构件集中），“三智能”钢筋数控智能加工设备（含钢筋笼自动加工系统），智能张拉和压浆系统，砼主要构件智能养护系统，机械臂自动电焊系统及视频监控系统（发包人统一实施），及大型桥梁场地门警系统。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条：

1．承包人是工程质量责任的主体，应按照规定落实质量岗位责任制，建立健全施工质量保证体系，实行质量责任登记制度。开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8、9、10条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。

8. 承包人应当保证施工原材料和产品符合设计文件和合同要求，建立原材料和产品使用追溯机制，应当采购质量合格且无安全隐患的施工原材料和产品，应当立即将不合格情况报送监理单位和发包人。

9．承包人应重视交通工业化产品与工程实际的有效衔接，采用交通工业化产品的工程项目需开展施工组织联合设计，局部优化产品构件，提升工业化产品制作、运输、安装中的效率。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3.承包人应按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅交竣工验收相关办法及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人确认完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

补充第4、5、6、7条：

4．本工程的信息发布应按照施工合同文件约定及发包人制定的相关信息发布管理办法规定执行。有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，未经发包人的事先批准，合同的任何部分或与本工程有关的详细资料不应在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

承包人也不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，必要时应得到发包人批准，当监理人或发包人指示撤除时，应立即执行。

5．交工所需文件应组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。

6．竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

102.13  安全保护与事故报告

3．安全标志

补充第（4）款：

（4）承包人应根据《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》（浙交〔2013〕120号）要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现场监控无盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业，发包人不另行计量与支付。

第103节  临时工程与设施

103.01 一般要求

补充第8条：

8．承包人应按照《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》、《高速公路施工标准化技术指南》、《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》、《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》等规定的要求执行。

103.04  临时占地

补充第3条：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第105节  施工标准化

105.01  一般要求

补充第5条、第6条、第7条、第8条：

5．承包人驻地建设必须按交通运输部及浙江省交通运输厅公路建设工程标准化工地管理规定等要求进行工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等，承包人驻地建设实施方案须报经监理人和发包人审核批准后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。

承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须按照要求对施工区域进行封闭围挡，应按相关要求建设阳光工程动态管理系统、远程视频监控系统，承包人在开工前应根据行业标准化建设有关要求，结合工程特点，按照设计文件和合同文件要求编。

6．施工现场临时搭建的建筑物及其他设施应当符合安全使用要求。

7. 承包人驻地建设方案，应经监理人、发包人审批同意后实施。

8. 工程交工验收后60天，承包人应负责将本合同所有驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件全部拆迁完成，同时负责将驻地、临时用地及标段内的施工场地恢复原状；桥下中分带用地按照设计方案进行整修、绿化，达到环保验收要求。

### 第200章  路    基

第201节  通 则

201.02  材料

第1条补充第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）款：

（1）土石方

在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃 方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借 方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。

（5）土石混合料

用于填方路基，是经开采（或利用）的，粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料；石块的最大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于50mm；30~150cm范围内，不大于150mm；150cm以下，不大于层厚的2/3。

（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-3的要求。

透水性材料物理力学指标表

表201-3

| 项 次 | 项 目 | 上路床 | 其他部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液 限 | ＜28% | ＜42% |
| 2 | 塑性指数 | ＜9% | ＜12% |
| 3 | 最小干容重 | ＞1.9 | ＞1.9 |
| 4 | 含泥量（即＞0.075mm颗粒含量） | ＜5%（＞95%） | ＜10%（＞90%） |
| 5 | 最大粒径（mm） | ≤50 | ≤100 |

（7）素 土

素土指液限小于50%、塑性指数小于26的天然土，要求有机质含量小于5%，粒径大于10mm的颗粒含量不超过全重的10%。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

（8）清宕渣

主要用于低填浅挖及养殖塘段换填处理，均采用渗水性良好的清宕渣。用于换填及路基填筑的清宕渣，粒径不大于10cm, 含泥量应不大于8%, 石料抗压强度不小于30Mpa，其余技术指标符合图纸要求。

（9）级配碎石

主要用于桥梁台背软土路基填筑、箱涵基底换填材料，最大粒径53mm，级配应符合图纸要求。

201.03  一般要求

补充第4条：

4. 小型预制构件

小型预制构件施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

第203节  挖方路基

203.03  施工要求

补充第7条：

7．深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程, 承包人必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d, 应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。

（3）开挖前, 承包人应作好排水系统, 包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施, 防止施工过程中地表水对边坡的冲刷。

（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工, 若实际地质与设计有出入, 承包人应在确保边坡稳定的前提下, 及时提出坡率修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）石方路堑开挖, 应以小型及松动爆破为主, 严禁过量爆破, 特别对边坡开挖尽可能采用光面爆破, 使边坡符合设计要求, 开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于100mm，否则应用人工修凿；边坡上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应用30MPa砼补足并锚固。

（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于1个月，其它季节不大于2个月。

（8）石方路堑的路床顶面标高, 应符合图纸要求, 只可适当超挖, 不准高出, 以利路床顶面铺设排水层, 适应路面内部排水需要。

（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑工艺应严格按204.04第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。

第204节  填方路基

204.04  施工要求

补充第11条：

11、宕渣路基路堤

（1）填料最大粒径和最小强度（CBR）值必须满足设计规范及施工图纸的要求。液限大于50%，

塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。泥炭、淤泥、有机质土等，不得直接用于填筑路基。

（2）路基填筑前应对原地面土质进行碾压夯实，一般路基其压实度不应小于90%；并对坡度1：5以上地基表层进行开挖台阶处理；路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀性，对每一段路基均须分层摊铺、分层均匀碾压。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于500mm。

（3）路堤填土宽度每侧应宽于路基设计宽度30cm，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。

（4）路基填筑时，应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm厚度，每一水平层均应采用同类填料填筑；上路床填料中0.5～4cm的颗粒应占到70%以上；涵顶填土50cm以内用静压，超过50cm后，才能用振动压路机在其上进行碾压。

补充第216节：

第216节  路基不均匀沉降的防治

216.01  基本要求

1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不当、压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑, 必须摸清情况, 针对各路段不同类型, 按照设计要求, 提出切实可行的施工工艺和措施, 报经监理人审查批准后, 认真实施。

3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后, 应进行填方材料的试验, 并将试验结果报监理人批准。

216.02  施工要点

承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外, 对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：

1.水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。

（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm, 不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。

（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部有不少于2m的平台顶面。抛石顶面一般需高于常水位50cm并预留沉降，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。

（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时, 施工应注意拼填部位的填筑质量, 除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外, 还应将表面松土清除, 拼填时随填高要求挖出台阶, 分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。

（6）沿河路基施工时, 原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业, 必须在路堤填筑前先行完成, 严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。

（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段, 土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设, 并满足图纸要求的最小锚固长度。

（8）承包人在水塘（河）地段填筑时, 应及时设置水平位移和沉降观测标桩, 以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。

若路基只有一侧在水塘（河）中, 则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。

2. 高填方路堤

（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑, 避免因填筑不当, 压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。

（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径,石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，砂性土层厚不超过30cm，土石混合料层厚不超过40cm，宕渣层厚不超过50cm。

（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。

（4）高填方的宕碴路堤，承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。

### 第300章  路    面

第301节  通 则

301.03  一般要求

补充第6条：

6. 路面施工应符合《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》要求。

第304节  水泥稳定土底基层、基层

删除本节304.01～304.05小节内容修改为：

本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011）进行施工。

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

311.02  材料

3.集料与填料

（1）粗集料

b项修改为：

b.粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近正方体、有棱角优质石料颗粒，必须严格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度，足够的耐磨耗性和抗冲击性。

（2）细集料

a项修改为：

a.沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的细集料，不能采用石屑。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4.9节的有关规定。

（3）填料

补充c项：

c.拌和楼回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。

第314节  路面及中央分隔带排水

314.03  施工要求

补充第7、8条：

7.路面排水设施施工的原材料、模板要求和工作程序还应按《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》有关规定进行。

8．施工现场管理

（1）严格遵守机械安全操作规程，在挖掘过程中禁止人员靠近挖掘半径，工人必须戴好安全帽，辅助做好清理及整平工作。

（2）开挖完毕后，在所开挖范围设醒目的危险标志标牌，禁止人员、机械进入。

（3）养生期间，始终保持混凝土充分湿润，养生期至少7天，严禁他物撞击、破坏。

### 第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

401.02  一般要求

1.核对图纸和补充调查

在本条后补充：

承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

3．复测

删除本条，修改为：

（1）承包人应在开工前对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩及其他测量资料进行核对、复测。若桩志不足或不符合要求时，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第3章“施工准备和施工测量”有关要求重新补测，并将复测或补测结果报监理人认可。在合同工程的整个施工期间，承包人应对测量基准点进行妥善保护，并根据需要对控制网进行加密，直至工程竣工验收。

（2）平面控制网宜采用GPS测量与RTK技术相结合作业模式，并采用三角测量检测GPS的定位结果。测量等级应采用《公路桥涵施工技术规范》（JGT/T3650-2020 ）中表 3.2.5-1.3.2.5-2 及表3.2.5.5中规定的最高等级，并符合相应技术指标要求。

（3）高程控制水准测量等级及相应的主要技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第3.2.6条的有关规定。

（4）施工过程中对结构的变形过程进行随时监测和记录，做到测量成果具有可追溯性，原始记录本分类归档保存，测量成果及时报告给监理人。

（5）承包人应对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩等控制标志加以妥善保护，直至工程竣工验收。

（6）承包人的测量仪器、设备、组织程序和测量方法等应满足施工控制的要求。

8．安全技术措施

第（1）款修改为：

（1） 承包人施工大型临时工程、机械设备等均应满足30年一遇气象条件和20年一遇水文条件的安全要求，桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，建立安全管理台账，并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。承包人在施工全过程中应始终认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》的规定。

补充（8）、（9）、（10）款：

（8）在桥梁基础施工前，承包人应结合设计阶段管线调查资料，进一步做好管线调查、探查工作，在施工阶段进一步做好对跨越管线施工的专项论证，落实做好对管线的安全防护工作，确保各种管线安全。施工过程中新的公共设施管线和其他物品等一经发现，立即停止施工。承包人负责做好现场管线探明及现场保护、标识工作。处置方案未明确前不得施工。

（9）临近公路、堤坝、管道及其他构筑物的施工，承包人应根据相关行业标准采取安全防护措施，编制专项施工方案，提交监理人审查，并取得相关部门施工许可。

（10）场地恢复

桥下场地在下部结构等各工序施工结束后应及时进行整平恢复。

补充第9、10、11、12条：

9．环保要求

在桥梁施工期间，应严格执行本技术规范102.11有关环境保护的要求。为防止本公路在施工期和营运期对当地水质造成不良影响，应根据当地及相关部门要求，从技术角度提出和做好相关工程的水污染防治措施，将本工程对当地水质的影响降到最低。

（1）施工人员生活污水

施工营地应集中合理布置，施工人员的临时居住地生活污水需进行集中收集处理，并委托当地环卫部门进行定期清运。对施工人员应加强管理和环保意识教育，对生活垃圾不准随意抛弃，应集中收集并外运处置。

（2）施工生产废水

a.对施工生产废水，如砂石料筛分、混凝土拌和废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池处理，对施工机械、车辆维修、冲洗含油废水设置隔油池处理。各类施工生产废水处理需通过集水沟进行收集，经沉淀池净化处理后，可作为施工场地和便道的洒水降尘及边坡绿化养护用水，严禁排入就近河道。

b. 地表开挖和填筑工程，应尽量避开雨季。

c.对施工场地、砂石料堆场等周围应设置集水沟和沉砂池，防止水土流失。施工结束后，对上述场地及时清理并复绿。

d.施工中产生的废油、废沥青和其他固体废物不得堆放在水体旁，应及时清运。

e.含有害物质的建材如沥青不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体。

f.合理设置施工便道，控制新开辟施工便道数量，尽可能利用现有道路扩建后使用。

（3）桥梁施工

a.桥梁施工应加强对施工机械和施工人员的管理，严禁漏油洒落水体，排污工作规范到位并满足相关部门的要求；钻孔灌注桩施工时，承包人应设置专用沉淀池、泥浆池，并采用切实可行的施工辅助措施，挖出的钻渣和泥浆水不得弃入水体，钻渣应上岸处置，干化后外运处置，干化场地四周设集水沟和沉砂池，钻渣排水经处理达标后由专用车运送至指定地方处置和排放。

b.在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理建筑垃圾时应按照有关部门的要求进行处理，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，同时不能随意排放、废弃。

10．防腐要求

钢结构桥梁及桥梁所有外露的金属预埋件和构件（包括护栏、灯柱、通信管道、排水设施等），应按图纸及说明要求进行防腐处理，以保证整个桥梁的耐久性和营运过程中的美观。

11．标准化施工工艺

根据交通运输部、浙江省交通运输厅、项目所在地相关部门关于标准化建设的相关规定，以及发包人相关管理办法，承包人应尽量对各构件的施工采取标准化、工厂化的生产工艺，须与设计人沟通标准化施工过程中的关键技术问题，并制定标准化管理实施细则。

12. 其他要求

桥梁施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》、《公路桥梁后张法预应力施工技术规范》、《公路中小跨径钢板组合梁桥施工质量控制指南》要求。

401.05 地质情况变化时的处理

删除本小节原内容，修改为：

1．桥梁基础在施工过程中，若地质情况有变化，承包人应及时报告监理人并提出处理意见，经设计人认可、监理人批准后实施。

401.06  开放交通

补充第4条：

4．施工期间，应严格控制施工荷载对桥梁的影响，包括架梁设备及其荷载，尤其在桥面浇筑期间，更应严格控制运料车、碾压机械的荷载作用，避免结构早期出现工程病害。同时承包人应综合考虑本项目多次上跨等级公路和地方道路的特殊性，按照相关部门的意见及要求，服从发包人、交警等部门的管理和指挥，做好施工期间的临时保通和临时交通设施设置等工作，有序进行交通流的转换。

第403节  钢  筋

403.02 材料

1．一般要求

第（1）款修改为：

（1）HPB300钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）的规定， HRB400钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。钢筋的主要力学性能、工艺性能见表403-1。

表403-1 钢筋的主要力学、工艺性能

| 钢筋种类 | HPB300 | HRB400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋直径（mm） | 6~22 | 6~25 | 28~40 | >40~50 |
| 最小屈服强度（MPa） | 300 | 400 |  |  |
| 最小抗拉强度（MPa） | 420 | 540 |  |  |
| 延伸率（%） | 25 | 16 |  |  |
| 180°冷弯弯芯内径 | d | 4d | 5d | 6d |

注：“d”为钢筋公称直径。

补充第（4）款：

（4）钢筋产品的质量必须符合国家有关标准及本项设计人提出的设计要求。如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术标准。

403.03 试样及试验

1．一般要求

第（1）、（2）、（3）款修改为：

（1）钢筋应按《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》（GB/T228.1-2010）、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》（GB/T2975-2018）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010）及《焊接接头冲击试验方法》（GB/T2650-2008）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T2651-2008）的规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接性能试验，或经监理人批准，采用相应的国际上采用的标准。

（2）钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收，分别堆存，且应立牌标明“已检合格区、待检区、不合格区”以便于识别。钢筋应入库存放，不准露天堆放，短期露天堆放应备有防雨覆盖物，并应建立钢材进出调拨台账以备追溯查询。

（3）所有钢筋试验必须在具有相应资质并取得监理人同意的试验室进行。

403.04 钢筋的储存、加工与安装

第2条修改为：

2. 钢筋整直

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，HPB300钢筋的冷拉率不宜大于2%；HRB400钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3．钢筋的截断及弯曲

第（1）款修改为：

（1）除监理人书面指示外，所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地的加工场内进行，钢筋加工场地应搭设加工工棚，地面用素混凝土硬化，做好排水沟。

403.05 钢筋接头

1.一般要求

补充第（4）、（5）款：

（4）桩基竖向钢筋全部采用机械连接接长：对于墩身钢筋，直径大于等于25毫米的HRB400钢筋采用机械连接接长。钢筋接头等级为I级，其技术标准应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）及《钢筋机械连接用套筒》（JG/T163-2013）的有关规定。直径<25mm的钢筋除图纸中有明确要求者除外，宜按规范要求焊接连接，焊缝长度、质量满足规范要求。

（5）在施工过程中，应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）规定的钢筋焊接的接头形式、焊接方法、适用范围或图纸中明确的焊接方式进行钢筋的连接。钢筋接头型式应符合下列要求：

a．轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋接头，不宜采用绑扎；

b．钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊。当缺乏条件时，可采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊；

c．钢筋的交叉连接，无电阻电焊机时，可采用手工电弧焊；

d．电渣压力焊只适用于竖向钢筋的连接，不能做水平钢筋和斜筋的连接；

e．钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时，宜采用双面焊缝。当双面焊缝无法实施时，方可采用单面焊缝；

f．钢筋接头采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋同级别的钢筋，其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积；

2.焊接接头

第（3）款修改为：

（3）钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊；当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊（帮条焊、搭接焊）。钢筋焊接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－2012）的规定。

第（6）款c项修改为：

c. 如钢筋种类和直径有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根钢筋试样进行90°冷弯试验。90°冷弯围绕一固定的梢进行，HPB300钢筋冷弯直径为2倍钢筋直径， HRB400钢筋为5倍钢筋直径。当钢筋直径大于25mm时，冷弯直径增加一个钢筋直径。对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和因焊接而增厚部分削除，且与母材的外表齐平，焊缝应处于弯曲中心。

第（6）款补充第d、e项：

d．各种焊条在运输和存放中，应采取防止受潮变质的措施，存放在干燥的库房内。焊接中不得使用受潮变质的焊条，雨雪天气不能露天焊接，平时应保持焊接工作区域内环境干燥清洁。当采用低氢型碱性焊条时，使用前应按说明书的要求烘焙，干燥后放入保温桶内保温使用；采用酸性焊条时，如受潮，在使用前应烘培后再使用。

e．必须严格按设计要求选择焊接的焊条、焊剂，确保焊条的型号、材质性能、适用范围与钢筋规格种类相匹配。

3. 绑扎搭接接头

第（1）款修改为：

（1） 绑扎搭接，除图纸所示或监理人同意（当无焊接及机械接头条件时，且钢筋直径≤25mm）外，一般不宜采用。绑扎搭接长度不应小于表403-3 的规定。在受拉区，光圆钢筋绑扎接头末端应设180°弯钩，带肋钢筋的绑扎接头末端可不做弯钩。受压带肋钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 表403-3

| 钢筋类型 | HPB300 |  | HRB400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度等级 | C25 | ≥30 | ≥30 |
| 搭接长度（mm） | 40d | 35d | 45d |

注：①表中d为钢筋直径。

②当带肋钢筋直径d大于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加5d采用；当带肋钢筋直径d小于或等于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度可按表中值减少5d采用。

③当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度应增加5d。

④在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度应不小于300mm，受压钢筋的搭接长度应不小于200mm。

⑤环氧树脂涂层钢筋的绑扎接头搭接长度，受拉钢筋按表值的1.5倍采用。

⑥两根不同直径钢筋的搭接长度，以较细的钢筋直径计算。

4．钢筋机械连接接头（简称机械接头）

（1）一般规定

第a、d、f项修改为：

a.使用机械接头时宜采用套简挤压接头、滚轧直螺纹接头和镦粗直螺纹接头，应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）的规定。

d.钢筋机械连接接头的等级应选用I级或Ⅱ级，接头的性能指标应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）附录B的规定。

f.钢筋连接件的混凝土保护层厚度应满足本规范第410节规定的最小厚度的要求，且不得小于20mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

（4）镦粗直螺纹钢筋接头

b.丝头

第（b）目修改为：

（b）钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-2018）的规定，螺纹精度可选用6f级。

（5）滚轧直螺纹钢筋连接接头

a.连接套筒及螺母

第（b）目修改为：

（b）连接套筒的尺寸、螺纹规格应符合产品设计要求及《钢筋机械连接用套筒》（JG/T 163-2013）、《普通螺纹基本尺寸》（GB/T 196-2003）的相关规定；螺纹中径公差应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-2018）中6H级精度规定的要求。

403.06 钢筋骨架和钢筋网

第2、3、4条修改为：

2．预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和浇筑混凝土时不致松散、移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。吊装钢筋骨架时，采用多吊点起吊，吊点间距要均匀分布，为防止吊装时钢筋骨架局部产生过大变形，钢筋骨架上应设置专用吊架。

3．钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第4.4.5 条的规定执行。

4．钢筋网的焊接应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第4.4.6条规定执行。若采用定型钢筋焊接网时，其技术要求、试验方法、检验规则及质量证明书等应符合《钢筋混凝土用钢筋焊接网》（GB/T 1499.3-2010）的规定。

第404节  基础挖方及回填

404.02 施工要求

2．开挖

补充第（11）、（12）、（13）、（14）款

（11）基坑开挖时现场要有专人指挥，陆域及一般河沟处基坑均需采用钢板桩进行支护，同时基坑需边开挖边检查坑壁安全，基坑深度超过2米以上且坑壁陡立时应设供人员上下的爬梯，坑顶四周设高度不小于1.2m的防护栏杆。

（12）采用机械开挖基础时不能直接挖至设计基础的底标高，必须预留0.3m～0.5m由人工开挖修整，并应严格控制欠挖。

（13）桥梁在施工时在河道管理范围内堆放施工器材、工具、修建围堤、围墙、阻水道路或者修筑施工围堰等临时设施时均会降低河道行洪排涝能力，建议尽量将施工期安排在非汛期，汛期来临前清理一切阻水建筑物，以保证河道原有的过水能力，涉河施工方案应报水行政主管部门批准并备案。

（14）桥墩布置于河道堤防上或距堤防工程较近的，会对现有河道护岸、堤坝等水利设施结构造成不利影响的，桥梁下部结构施工前，工程方案经监理人同意后，上报工程所在地的县（市）区水行政主管部门审查并批准。需要对现状堤防进行破除，基础施工完成后需进行原状恢复，为降低对护岸边坡稳定的影响，应做好护岸护砌措施。

第405节  钻孔灌注桩

405.03 材料及水下混凝土

第2条第（3）款内容修改为：

（3）粗集料的最大粒径不应大于导管内径的1/8～1/6和钢筋最小净距的1/4，同时不得大于37.5mm。

405.04 钻孔

第2条第（3）款内容修改为：

（3）护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m。

405.05 固孔

第4条修改为

4．胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体，使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻孔孔壁的稳定。泥浆的性能指标按《公路桥梁施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第9.2.6条执行，施工时除相对密度和黏度应进行试验外，如果监理人要求，其他指标也应予以抽检。

桩基施工时建议成孔时将泥浆粘度调至20s以上，使保证不塌孔。

405.06 钻（挖）孔工序

补充第5、6条：

5．钻孔至设计深度后，要加密取渣频率，以正确判定地质变化，确定持力层土层性质，并在施工过程中报地质工程师及监理等相关人员确认。

6．同一承台下的相邻桩不得同时进行施工，应等相邻桩水下混凝土灌注完毕满36小时后才能开工。桩净距在4倍桩径以上可不受此条约束。

405.07 清孔

第3条修改为：

3．清孔后孔底沉淀物厚度应按图纸规定值进行检查，不得采用加深钻孔深度的方式代替清孔。对于砂层较厚的地层，确保二次清孔采用反循环并用空压机配合，以缩短清孔时间，争取在最短时间将孔底沉渣清到设计要求厚度。

405.09 钢筋骨架

第2、3条内容修改为：

2．钢筋骨架焊接应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）执行。钢筋骨架应有足够的强劲内撑架，图纸无规定时，螺旋筋与主筋宜采用交叉点焊固定，防止钢筋骨架在运输和就位时变形，在钢筋骨架顶面应采取有效方法进行固定，防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上升。支承系统应对准中线防止钢筋骨架倾斜和移动。

3．钢筋骨架上应事先安设控制钢筋骨架与孔壁净距满足图纸要求的混凝土垫块，这些垫块应可靠地以等距离绑在钢筋骨架周径上，其沿桩长方向的间距不超过2m，横向圆周不得少于4处。但图示者除外。混凝土垫块的形状应做成中心留孔的预制圆板，便于穿挂在骨架的箍筋上；或者采用其他有效方法以保证图纸要求的保护层得到满足。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm。

补充第5条：

5．桩基钢筋骨架入孔前应严格自检、报检，每节骨架均应有半成品标志牌，标明墩号、桩号、节号，仔细检查每节钢筋骨架的各项指标：直径、根数、间距、长度、焊接质量等；两节以上钢筋骨架入孔时，每次骨架连接好后必须通知监理人验收合格后才能继续下道工序。钢筋骨架对接时应采用机械连接，各类接头的性能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）的规定，同时需满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的相关规定。

补充第405.13小节：

405.13  声测管

为了确保桩基的质量，声测管必须按图纸要求进行埋设。声测管的埋设按《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）的有关要求，并采用符合《混凝土灌注桩用高强钢塑声测管》（JT/T871-2013）等其它行业标准中性能可靠的材料。当桩径不大于1.5m时，埋设3根声测管，当桩径大于1.5m时，埋设4根声测管。声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。

声测管高出基桩顶面50cm以上，下端焊接钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。

对声测管总体的要求：接头牢固不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

第410节  结构混凝土工程

410.02 集料

2．细集料

第（1）款修改为：

（1）细集料应由颗粒坚硬、强度高、耐风化的天然砂构成，天然砂云母含量小于2%。除此之外，经发包人、监理人批准，允许采用硬质岩石加工的机制砂，机制砂应符合国标《建设用砂》（GB/T14684-2011）、《浙江省交通建设工程机制砂生产（干法）及机制砂混凝土技术指南》（浙江省交通运输厅2016年1月）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的Ⅱ类砂技术要求。严禁使用海砂、山砂及风化严重的多孔砂。

第（3）款修改为：

细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）中6.3节要求，试验应按《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）进行。”

3．粗集料

第（1）、（2）、（3）、（4）款修改为：

（1）粗集料应由符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表6.4.3级配的坚硬碎石组成。C30及C30以上的混凝土应采用反击式破碎机生产的粒径不大于25mm连续级配碎石。大体积混凝土宜选用线胀系数较小的集料。C50及以上混凝土粗集料宜水洗。

（2）粗集料宜采用连续级配。

（3）粗集料的有害物质含量及技术要求，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表6.4.1要求。

（4）粗集料最大粒径应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第6.4.4条要求。

410.05 外加剂及混合材料

1．外加剂

第（4）款修改为：

（4）混凝土外加剂应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）6.6条的相关规定。不同品种的外加剂应分别储存，做好标记，在运输与储存时不得混入杂物和遭受污染。

2．混合材料

补充第（3）款：

（3）粉煤灰必须来自燃煤工艺先进的电厂，选用组分均匀、各项性能指标稳定的低钙灰。粉煤灰的品质，应首先注重烧失量和需水量比。本工程粉煤灰的烧失量不大于5%（对预应力箱梁混凝土，烧失量不宜大于3%），需水量比不大于100%，三氧化硫含量不大于3%，其它指标应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）的规定中II级粉煤灰要求。

410.07 材料运输和存贮

1．集料

第（2）款修改为：

（2）混合料所使用的同规格材料，特别是集料，施工现场要设置至少两个储料场（仓、区），防止未经试验检测的材料用于工程中。同时应分别挂牌标明“已检合格区、已检不合格区、待检区。”

410.10  混凝土浇筑

3．大体积混凝土的浇筑

补充第（6）、（7）款：

（6）热期施工时，宜采取措施降低混凝土的入模温度。混凝土的入模温度一般不宜超过28℃。新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质之间的温差不大于20℃，混凝土表面的接触物（如喷涂的养护剂）与混凝土表面温度之差不大于15℃。

（7）对于大体积混凝土，应选用水化热低的水泥，选择合适的配合比，并通过水化热计算采取合理的温控措施；同时应制定混凝土温控专项方案，按批准的方案实施。

410.15  混凝土表面的修整

补充第9条：

9．混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。

第411节  预应力混凝土工程

411.02  一般要求

1．预应力系统

补充第（4）款：

（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签字。承包人应在14d内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆作业均须采用真空压浆。承包人在开展预应力混凝土工程孔道张拉压浆施工前，须进行压浆工艺试验、孔道摩阻试验和弹模试验等各项预应力施工相关的试验（承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可同意），经检测试验各项技术指标均符合设计要求及相关规定，同时承包人应立即提出试验总结报告，由监理人、发包人和设计人审查同意，并经监理人验收合格后方可正式大面积开工。

（5）预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》（FIP 93）的要求。施工方法按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》的有关规定执行。预应力管道采用塑料波纹管的，应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2016）的要求，预应力管道采用金属波纹管的，应满足《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。锚下螺旋筋必须与锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应力筋张拉完后，应在24h内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆法技术施工，采用专用压浆料和专用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆质量。管道应考虑设置检查孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。

补充第4条：

4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》等的要求。

411.03 材料

3.预应力钢筋管道

第（2）款金属螺旋管

第b项修改为：

b.金属波纹管进入施工现场时，除应按出厂合格证和质量保证书核对类别、型号、规格及数量外。还按《预应力混凝土用金属波纹管》（JG225-2020） 的规定对其外观、尺寸、集中荷载下的径向刚度、荷载作用后的抗渗漏等进行检验。自制的管道也应进行上述检验。所有金属波纹管应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第7.4条的规定取样、检验。其质量符合要求后，方可使用于工程中，严禁使用不合格产品。.

第（3）款塑料波纹管

第b项修改为：

b.用于塑料波纹管的高密度聚乙烯树脂（HDPE）应满足《聚乙烯（PE）树脂》（GB/T 11115-2009）的规定，聚丙烯（PP）应满足《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》（GB/T 18742.2-2017）的规定。

411.04  预应力钢材的搬运、存放和保护

3．保护

补充第（3）、（4）款：

（3） 预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采用蒸汽养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。

（4） 任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。

411.05  预应力钢材的加工和装置

补充第1、2条：

1.钢绞线应对号穿入波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。孔道内应畅通，无水和其他杂物。

2.钢绞线放束时，应用混凝土硬化不小于1m宽的放束跑道，保证钢绞线不受机械损伤和泥土污染，防止雨水浸泡。

411.06 预应力钢筋管道的安装和成形

第2条修改为：

2．塑料波纹管的安装

（1）塑料波纹管在安装前应通过1kN径向力的作用，且不变形，同时应做水密承压试验，以检查有无渗漏现象，确无变形、渗漏现象时始可使用。

（2）塑料波纹管的接长连接：塑料波纹管采用专用焊接机进行焊接或应采用本身具有密封性能且带有观察管的塑料结构连接器连接，避免浇筑混凝土时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

（3）塑料波纹管管道和其接头应有足够的密封性以防止水泥浆渗漏及抽真空时漏气；且其强度应足以保持管道的形状，以防止在搬运和浇筑混凝土的过程中损坏；同时还应具有良好的柔韧性、耐磨性和绝缘性能。管道的材质不应与混凝土、预应力筋或水泥浆有不良的化学反应。

（4）塑料波纹管与锚垫板的连接：用同一材料同一规格连接头连接，连接后用密封胶封口。

（5）塑料波纹管与排气管的连接：在塑料波纹管上热熔排气孔，然后用同一材料弧型排气接头连接，用密封胶缠绕。

（6）塑料波纹管在布管安装前，应按设计规定的管道坐标进行放样，设置定位钢筋，塑料波纹管应固定在定位钢筋上用井字形钢筋电焊连接。定位网应焊接和定位牢固使其在混凝土浇筑期间管道不产生位移。

（7）安装塑料波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以钢丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生移位。孔道应平顺，端部的预埋钢垫板应垂直于孔道中心线。

（8）所有管道的压浆孔、抽气孔应设在锚座上，排气孔应设在锚具的附件上。压浆管、排气管应是最小内径为20mm。

（9）管道在模板内安装完毕后，应将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

（10）塑料波纹管如有反复弯曲，在操作时应注意防止管壁破裂，同时应防止邻近电焊火花烧灼管壁。如有微小破损应及时修补并得到监理人的认可。

（11）在预应力管道中部每根波纹管最高处设三通管，以利于排气，保证压浆质量，更有利于检测孔道压浆饱满度

（12）T梁预应力束管道采用金属波纹管，金属波纹管应采用镀锌钢带制作，壁厚不小于0.3mm，现浇结构预应力束管道采用塑料波纹管，预应力管道压浆采用真空压浆工艺，预应力钢束管道必须保证位置正确，严禁漏浆，要求塑料波纹管μ≤0.17，k＝0.0015，金属波纹管μ≤0.20，k＝0.0015，塑料波纹管性能必须满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）的要求，金属波纹管性能必须满足《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。

411.07  预应力混凝土的浇筑

1.一般要求

补充第（3）款：

（3）对于后张预应力混凝土结构，浇筑混凝土时应特别注意避免震动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。

补充第4条：

4．支架法浇筑预应力混凝土箱梁

（1）承包人应将准备采用的支架法施工方案、工艺流程以及主要施工设备的说明送请监理人批准。

（2）支架基础必须具有足够承载力，不得出现不均匀沉降。其基础类型应根据支架结构型式、地基承载力等条件确定。同时须做好地面的排水处理，设置排水沟。

（3）支架

a.支架应采用钢制构件，支架构件应符合本规范第402节的规定。

b.支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计高程的要求。

c.支架采用整联预压消除非弹性变形，预压量为1.1倍梁重（预压宜采用钢制水箱）。承包人须

制定相应的安全应急预案。

d.支架安装完毕后，应对其平面位置、顶部高程、节点联接及纵、横向稳定性进行全面检查，符合要求后，方可进行模板安装。

（4）模板

a.承包人开始制作模板之前，应按设计要求和本规范第402节的规定编制本工程拟采用模板以及模板安装的技术要求，并报请监理人批准。

b.结构表面外露的模板挠度不应超过模板构件跨度的1/400；结构表面隐蔽的模板挠度不应大于模板构件跨度的1/250。钢模板的面板变形不应大于1.5mm。

c.模板的全长及跨度应考虑反拱度及预留压缩量。

d.钢模板在设计制造时，应有足够的强度、刚度及稳定性，确保梁体各部位结构尺寸正确及预埋件的位置准确。

e.附着式振动器应交错布置，安设牢固。振动力应先传向模板骨架，再由骨架传向面板。

f.涂在模板上的脱模剂，不得使混凝土变色。

（5）支架法制梁的支座安装应符合本规范416节的规定，支架法制梁的活动支座安装，除根据温度变化和混凝土收缩徐变调整上下座板的相对位置外，还应计入混凝土梁在预应力作用下的梁长压缩量。

（6）梁体混凝土宜采用泵送混凝土连续浇筑，并应在初凝时间内一次浇筑完成。

（7）拆装

a.非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可拆除，拆模时应保证其表面及棱角不致因拆模而受损。

b.除图纸另有规定者外，与梁顶悬臂板的底模连成一体的侧模和箱梁顶板的底模，应在混凝土强度达到设计强度的80%时方可拆除。

c.预应力张拉前拆除梁的端模、侧模和内模。拆模时混凝土表层温度和环境温度之差不得大于15℃。

（8）预应力张拉

a.如为原位制梁的支架法施工，预应力张拉后的梁体重量应落在桥墩（台）的正式支座上；如为旁位或高位制梁的支架法施工，则支点处的支架必须有足够的承载能力。

b.预应力张拉前，承包人应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，张拉设备的有关证件和校验证明，请求审核。除非另有书面允许，张拉工作应在监理人在场时进行。

c.对预应力张拉设备的要求、张拉作业和张拉程序应符合本规范第411节的规定。

d.预应力筋可分批张拉，终张拉时混凝土的强度和弹性模量都必须达到设计值，混凝土的龄期也必须满足设计要求。

（9）支架卸载

a.支架须待混凝土达到设计强度、预施应力完毕后方可卸载。卸载时应对称、均匀，有序，在纵向宜从跨中向支座依次循环卸落，在横向应同时一起卸落。

b.支架卸载下落空出一定空间后，方可拆除底模板。拆除时均应采取措施防止混凝土受到损伤。底模和支架的拆除过程及拆除后的检查结果，应作出记录。

411.08 后张法预应力

1．一般要求

第（1）款修改为：

（1）承包人在张拉开始前，应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，以及千斤顶与压力表配套校验确定的张拉力与压力表之间的关系曲线，请求审核。

2．施工要求

第（5）、（6）、（8）款修改为：

（5）预应力张拉应采用智能张拉工艺。张拉顺序应符合图纸规定，当图纸无规定时，一般应按先张拉长束，后张拉短束的原则，采取分批，分阶段对称、同步、均衡张拉。

（6）预应力张拉应从两端同时进行，张拉至控制应力时可在一端先锚固，再在另一端补足预应力值进行锚固，除非监理人同意另外的方式。

（8）图纸所示的控制张拉力是指锚固前锚具内侧（即锚下）的拉力。在确定千斤顶相应的张拉力时，应考虑增加因锚口摩阻而损失的拉力。锚圈口摩阻损失值应根据采用的预应力系统参照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）附录G由现场测验确定，除非监理人同意采用按厂家提供的锚圈口摩阻损失值：一般对钢绞线为千斤顶控制张拉力的3％；对钢丝为5％的千斤顶控制张拉力。

3．张拉步骤

第（1）款修改为：

（1）除图纸有规定或监理人另有指示外，张拉程序等按《公路桥涵施工技术规范》表7.8.5-1进行。

第（3）款“…如果大于上述允许值，应重新张拉，或更换锚具后重新张拉。”修改为：“……如果大于上述允许值，应同时更换锚具与预应力筋束后重新张拉，除非监理人另有指示”。

第（6）款“…与计算延伸量…“修改为：“…与计算延伸量（为两工作锚具间的伸长值）…”。

4．记录及报告

删除条款第一句中“如监理人要求”。

411.10  孔道压浆

删除本小节原内容，修改为：

1．一般要求

（1）承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，真空辅助灌浆应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》相关规定要求并从严控制。预应力孔道压浆应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液，所用原材料应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第7.9.2条的相关规定，压浆材料应进行进场检验。浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂（根据抗氯离子渗透要求），掺量和使用方法需进行试配和适应性试验，检验方法参照交通行业标准《钢筋混凝土阻锈剂》（JT/T537）和治金行业标准《钢筋阻锈剂使用技术规程》（YB/T9231），均质性检验按《混凝土外加剂均质性试验方法》（GB/T8077）进行。外掺剂中不允许含有易引起钢绞线氢脆反应的有害成分。浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第7.9.3条的相关规定要求。

（2）为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、补偿收缩和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

（3）浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ50119-2013）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）附录K进行测试；真空灌浆添加剂的检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（GB/T23439-2017）的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。

（4）水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，其中28天抗压强度不低于50MPa、抗折强度不低于10MPa。

（5）水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级低碱普通硅酸盐水泥和水组成。所用水泥龄期不超过一个月。

2．压浆设备

（1）搅拌机的转速应不低于1000r/min，搅拌叶的形状应与转速相匹配，其叶片的线速度不宜小于10m/s，最高线速宜限制在20m/s以内，且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。

（2）压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。

（3）真空泵应能达到0.10MPa的负压力。

（4）压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每3个小时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于0.1MPa，最大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内。

3．压浆

（1）张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体积必须大于所要压注的一条预应力孔道体积。

（2）压浆时，每一工作班应留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件，标准养生28d，进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671）的规定执行。

（3）真空吸浆的管道在24h不得受振动，压浆过程中及压浆后48h内，结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气剂，但不得掺用防冻剂。当环境温度高于35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过32℃。

（4）管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过3d，其应在48h内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的稠度达到注入的稠度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行，一次完成。

（5）水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保持流动状态，不得通过额外加水增加其流动度。

（6）按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保持一个不小于0.5MPa的稳压期，稳压期保持时间为3~5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受震动。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

（7）管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。

（8）真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：

a.预应力管道及管道两端必须密封；

b.抽真空时管道内真空度（负压）控制在-0.06～-0.1MPa之间；

c.对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为0.5~0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过1.0MPa，对竖向孔道，压浆的压力宜为0.3~0.4MPa。

d.浆体强度：符合图纸规定。

（9）承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。

（10）承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理人。

411.11 质量检验

3．原材料质量

（2）钢绞线

补充c项：

c.钢绞线的质量必须符合国家现行有关标准，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术标准。其中应力松弛性能：1000小时后应力松弛率不大于2.5%。

第（7）款修改为：

（7）锚具、夹具和连接器

a.锚具、夹具和连接器进场时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量。

b.按图纸要求采用预应力筋的锚具、夹具和连接器，应符合现行的行业标准《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2010）的规定。同时应满足真空辅助压浆管道和与预应力孔道组成密闭系统的性能要求。

锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。锚具或其附件上设置压浆孔或排气孔，压浆孔应有足够的截面面积，以保证浆液的畅通。

夹具应具有良好的自锚性能，松锚性能和重复使用性能。需敲击才能松开的夹具，必须保证其对预应力筋的锚固没有影响，且对操作人员的安全不造成危险。连接器必须符合锚具的性能要求。

c.预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具应以不超过1000套组为一个验收批；夹具、连接器以不超过500套组为一验收批。

d.锚具、夹具和连接器进场检验及验收按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）相关规定执行。

补充第（8）款：

（8）预应力钢筋管道

a.波纹管进场时，生产厂家应提供试验报告、质量保证书和合格证。承包人除应按出厂合格证和质量保证书核对其类别、型号、规格及数量外，还应对其外观形状、主要尺寸及密封性进行检测。上述检验方法可参照《FIB强化及预应力材料与系统委员会》提出的条例的规定执行，其取样数量、检验内容和顺序及质量要求应符合《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（GB/T 2828.1-2003）标准的规定。

b.管道应按批进行检验。金属波纹管每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的产品组成，累计半年或50000m生产量为一批，不足半年产量或50000m也作为一批的，则取产量最多的规格；塑料波纹管每批应由同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的产品组成，每批数量应不超过10000m。

c.当第a款规定的项目检验结果有不合格项目时，应以双倍数量的试件对该不合格项目进行复验，复验仍不合格时，则该批产品为不合格。

补充第4条

4.支架法浇筑预应力混凝土箱梁

（1）就地浇筑梁、板应符合下列基本要求:

a.支架和模板的强度、刚度、稳定性应符合施工技术规范的规定。

b.预计的支架变形及支承的下沉量应满足施工后梁体设计高程的要求，需要消除支承不均匀沉降、非弹性变形的支架应进行预压。

c.预埋件的设置和固定应满足设计要求并符合施工技术规范的规定。

（2）就地浇筑梁、 板实测项目应符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTGF80-1-2017）表8.7.1的规定。

（3）就地浇筑梁、板外观质量应符合下列规定:

a.混凝土表面不应存在《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80-1-2017）附录P所列限制缺陷。

b.应无建筑垃圾、杂物和临时预埋件。

第412节  预制构件的安装

412.02 一般要求

第2条修改为：

2.预制构件的起吊、运输、装卸和安装时的混凝土强度应符合图纸规定，一般不低于预制构件混凝土设计等级的80%。对于预应力混凝土梁，应通过与梁相同的混凝土制成的且与梁同一条件下养护的混凝土立方体试件，表明梁的抗压强度达到图纸规定的抗压强度，且至少达到14d龄期，才能装运。预应力混凝土预制构件孔道内的水泥浆强度，应符合图纸规定。

第9条后补充：“对于预制梁板的起吊，应防止开始起吊速度过快，用力过猛，造成板底真空吸力超载而引起板底裂缝。”

补充第12条：

12．梁板湿接缝钢筋横向连接全部采用焊接，焊接长度不小于规范要求。

412.04  先简支后连续（结构）预应力混凝土（矮）T 梁安装

本小节修改为：

先简支后连续（结构）预应力混凝土（矮）T梁安装

1．承包人应充分认清先简支后连续结构的特点，即：

（1）结构由预制T梁与现浇段共同组成，先预制安装，后现浇连续；

（2）结构在施工中，存在由双排临时支座（简支）变成单排或双排永久支座（连续）的体系转换过程；

（3）结构在体系转换后，在恒载与活载作用下，受力特征为连续梁。

2．承包人在认清结构特点的基础上，应仔细阅读先简支后连续结构的设计图纸，制订确保结构连续的施工工艺，报监理人批准后认真实施。

3．除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。

4．预制T梁时应注意：

（1）预制场应具有一定长度（80～100m），台座底板纵、横向应定位正确互相对齐，标高一致，以确保相邻段端部的各种尺寸相吻合；

（2）斜桥梁板端部应按设计要求在平面上做成台阶状，并与张拉轴线垂直，以免张拉连续段预应力时结合面错动；

（3）非连续端的梁端封锚混凝土可先浇筑，连续端封锚混凝土应与墩顶现浇段一起浇筑；

（4）梁端模宜采用钢模，以确保连续端纵向连接钢筋定位精确，便于连接处纵向连接筋对齐焊接；

（5）预制梁板出坑前，应用墨线标出梁中线及临时支座定位线，以利安装就位。

5．安装时应注意：

（1）临时支座应有足够的强度、刚度，装拆方便，落梁均匀。应用硫磺砂浆制成（硫磺砂浆内埋入电热丝）或其它可靠的施工方法；

（2）中墩处应正确标出临时支座和永久支座的位置，支座定位正确。并按图纸要求及本规范第416节有关规定安装支座；

（3）严格按标线控制落梁位置，左右偏差不超过2mm。

（4）承包人在梁板安装前，应制订切实可行的梁板安装施工方案，报监理人批准后认真实施，承包人在架设弯道、小半径等复杂路段的梁板时，应充分考虑架桥设备的适用性，必要时应对架桥设备进行改造功能提升，以确保梁板安装的安全、质量，承包人所采取的措施以及因此增加的费用视作已包括在竞包价之中，发包人不另行支付。

6．墩顶现浇段：

（1）永久支座与底模间的缝隙应密合，并采取措施严防漏浆；

（2）现浇段预应力束道应与预制梁板的对应束道顺接，并确保连接可靠，不漏浆；

（3）两梁端部伸出的预留纵向钢筋，应按设计和规范要求彼此焊接或采用套筒压接；

（4）对连续孔数大于3孔的桥梁应先浇中间墩顶混凝土，而后对称浇筑两侧墩顶混凝土；

（5）现浇段处纵向连接钢筋的焊接宜左右、上下对称进行，以免焊接温度引起梁板端部变位；

（6）现浇段混凝土石子粒径不大于20mm，混凝土强度宜比预制梁板高5MPa，混凝土应按设计和规范规定掺高效减水剂和补偿收缩剂。

7．连续预应力束张拉：墩顶现浇段的混凝土强度达到设计要求后，经监理人同意，张拉墩顶负弯矩区预应力束，张拉应对称分级。

8．体系转换：

（1）张拉结束并压浆后，待浆液强度大于40MPa时，方可解除临时支座；

（2）采用电热法解除每根梁下部临时支座，完成体系转换。操作时，应做到逐孔对称、均匀、同步、平稳；体系转换后，永久支座与墩顶密贴，符合设计要求。

9．先简支后连续的工艺流程为：

安装墩顶临时支座→安装墩顶永久支座及底模→安装梁板→安装墩顶连续预应力束塑料波纹管→按设计要求连接纵向钢筋和绑扎构造钢筋→立侧模→浇筑现浇段混凝土（掺高效减水剂和补偿收缩剂）→养生至混凝土达到100％设计强度→张拉墩顶预应力连续束→压浆→解除临时支座→进行梁板的横向连接→铺设桥面钢筋网（钢筋网纵向钢筋应连续通过现浇段）→浇筑桥面混凝土→铺筑沥青混凝土。

第415节  桥面铺装

415.03  施工要求

1．一般要求

第（6）款修改为：

（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。

补充第（7）款：

（7）采用抛丸或铣刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，用量0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用智能型沥青洒布车洒布。

第416节  桥梁支座

416.02 一般要求

删除第1条原内容，修改为：

1．桥梁支座应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T391-2019）、《桥梁球型支座》（GB/T17955-2009）标准的要求及图纸要求的有关规定。

补充第4条：

4．所有支座安装时，应按图纸所示对号入座；安装前应检查各支座的属性（固定滑动以及滑动的方向、型号等）是否与所在的墩台位置相符；成桥后应认真将支座所处墩台顶面及四周的混凝土等杂物清理干净，拆除安装时所用的临时螺栓，并检查各支座的功能是否与图纸要求相符，应将检查结果报监理人认可。

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.03 一般要求

第8条修改为：

8．所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020） 第24章的有关规定进行勾缝及养护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补。应按照本规范第410节的有关规定执行。

补充第422节：

第422节  桥头跳车的防治

422.01  基本要求

1．桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生错台或差异沉降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。

3．做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。

422.02  施工要点

1．引道软基处理

（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。

（3）对用排水处理的引道软基，必须确保引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后沉降。

2．台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外，还应：

（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2％。承包人应配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。

（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求，结合工地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。

（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。

（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本技术规范第200章第205.03-3（12）款规定办理。

（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3．桥头搭板设置

（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。

4．伸缩缝施工

（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。

### 第500章  隧    道

第501节  通 则

501.03  一般规定

2．确定施工方案编制实施性施工组织设计

第4条修改为：

4．施工过程中，当围岩地质条件发生变化，应报请监理人和设计人审定。若施工技术需作相应变更时，应报监理人和设计人批准。对于Ⅰ～Ⅵ级围岩级别的划分，应符合《公路隧道设计规范》（JTG 3370.1-2018）的规定。监理人和设计人对围岩变化认可后，承包人应根据实际情况调整施工组织，以保证工程进度与质量。

补充第8条：

8. 其他要求

隧道施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》、《公路山岭隧道机械化施工指南》的要求。

第502节  洞口与明洞工程

502.02  一般规定

补充第8、9条：

8．施工便道的引入和施工场地的平整应尽量减少对原地貌的破坏和对洞口岩体稳定的影响；

9．对隧道地形地质条件复杂，多座隧道洞口地形、地质偏压较严重的，为确保进洞安全，隧道开挖前，二衬台车必须同步到位。

第503节  洞身开挖

503.02  一般规定

补充第7条

7、本工程隧道洞身开挖施工应采用机械化作业。

503.04  装渣运输

3、弃渣装运

补充第（4）款

（4）本工程的弃渣装运和堆放应做到不污染环境、不影响水利、不干扰地方交通及不干扰当地居民正常生活等；否则，引起的一切后果均由承包人自理。

### 第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02  一般要求

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定办理。

3.道路交通标线

修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。

补充第5～9条：

5. 本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。

6. 交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7. 外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可使用。

8. 安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9. 构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。

第602节  护 栏

602.02  材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

补充第9条：

9.活动护栏应选用防撞等级达到Am级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于30分钟且施工时不应在中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资料、实车碰撞报告后方可实施。

本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。

### 第700章  绿化及环境保护设施

第701节  通 则

701.02  一般规定

1.绿化工程

补充第（8）款：

（8）如果承包人预防措施不力，并已对路面结构和邻近区域的环境卫生造成了污染，给当地农民造成损失， 或由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失，则由此而引发的一切损失及后果，应由承包人负责。

第702节  铺设表土

702.03  施工要求

3．铺设

表702-1修改为：

植物生长的最小土层厚度

表702-1

| 植物种类 | 植物生长的最小土层厚度（m） |
| --- | --- |
| 草本花卉、草本植被 | 0.40 |
| 小灌木 | 0.45 |
| 大灌木 | 0.60 |
| 浅根乔木 | 0.90 |
| 深根乔木 | 1.50 |

第703节  撒播草种和铺植草皮

703.02  材料

2. 草皮

第（3）款修改为：

（3）播种用的草籽、草花、地被植物种子应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达95％以上的方可使用。

703.03  施工要求

1．撒播草种

（2）播种方法及用量

第g项修改为：

g．将采用的草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量每1000m2不少于70kg。

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02  材料

2、植物品种

补充第（5）款：

（5）各种苗木的冠幅、径粗应严格按设计规定的规格，并应达到表704-9所描述的外观要求：

表704-9

| 乔木类 | 树干 | 树冠 | 根系 | 病虫害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干挺直 | 枝叶茂密、层次清晰、冠形丰满 | 土球符合要求 | 无 |
| 灌木类 | 自然式 |  | 整形式 |  |
|  | 植株姿态自然优美，生长均匀，无病虫害，枝叶茂盛，根系发达 |  | 冠形规则、饱满、根系发达，土球符合要求 |  |
| 地被 | 苗龄1-2年生、色泽嫩绿、鲜艳，每丛不少于5支（书带草、葱兰类） |  |  |  |

704.03  施工要求

6.栽植

补充第（13）、（14）款

（13）灌木色块应按设计要求的密度种植，一般每平方米在25-36株之间。

（14）地被植物如为撒布草籽应在耙松、平整表土后均匀施肥，施肥量1000ｍ２不低于70kg，撒种量平地每1000ｍ2不低于10kg，坡面每1000ｍ２不低于12kg。如为铺草皮，应在表土平整后块块均匀错缝铺植，葱兰、书带草一类的丛植地被每平方米不低于36丛，每丛不少于5支。

第八章  工程量清单计量规则

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》（DB 33/T628.1—2021）编制

第九章  竞包文件格式

工程

竞包文件

竞  包  人：　　　　　　　　　　  （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖电子章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日。

目录

（1）竞包函及竞包函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）资格审查资料；

（5）承诺函；

（6）诚信竞包承诺函；

（7）其他资料。

一、竞包函及竞包函附录

（一）竞包函

（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）施工发包文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），愿意以工程预算造价下浮        %（下浮率法填写）进行报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在发包文件规定的竞包有效期内不撤销竞包文件。

3. 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：_________；标段工程竣工验收的质量评定：_________。安全目标：__________；工期：___日历天；拟委任项目经理：________。

4．如我方中包，我方承诺：

（1）在收到预承包通知书后，在预承包通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照发包文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在发包文件第二章“竞包人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本竞包函连同你方的预承包通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                        （其他补充说明）。

竞包人：                       （盖单位电子印章）

法定代表人：              （盖法定代表人电子章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）竞包函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算____年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | ____元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | ____%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | ____元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | ____%签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | □采用价格指数调整价格差额：见价格指数和权重表 □采用造价信息调整价格差额 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | ____%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | ________等主要材料、设备单据所列费用的 % |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | ____%签约合同价或 万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | ____‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 1.5%合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 自实际交工日期起计算____年 |  |

竞包人：                         （盖单位电子印章）

法定代表人：                （盖法定代表人电子章）

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （竞包人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）施工竞包文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至竞包有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

竞包人：                        （盖单位电子印章）

法定代表人：                 （盖法定代表人电子章）

身份证号码：

年       月       日

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：以联合体形式竞包的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

竞包人名称：

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （竞包人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

竞包人：                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件

三、联合体协议书

（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            （项目名称）_____标段施工竞包。现就联合体竞包事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞包活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本发包项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照发包文件、竞包文件和合同的要求全面履行义务，并向发包人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。

5、竞包工作和联合体在承包后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式   份，联合体成员和发包人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员一名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员二名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

……

年       月       日

注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表人电子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。

四、资格审查资料

（一）竞包人基本情况表

| 竞包人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞包人关联企业情况 | 竞包人应提供关联企业情况，包括： （1）竞包人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如竞包人为上市公司，竞包人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）竞包人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与竞包人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.竞包人应根据发包文件第二章“竞包人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与竞包的，联合体各成员应分别填写。

□中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程名称）招竞包活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞包人：_______________________（盖单位电子印章）

法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

________年____月____日

（二）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目承包后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目经理、项目技术负责人和安全负责人相关情况。

2.竞包人应根据发包文件第二章“竞包人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 是否在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中公开 |  |
| 备 注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.竞包人应根据发包文件第二章“竞包人须知”附录3 资格审查条件（业绩最低要求）的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，竞包人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与竞包的，联合体各成员应分别填写。

五、承诺函

_________________________（发包人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）施工竞包，若我方承包，我方在此承诺：

若本项目发包文件未要求我方在竞包文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在发包人合同谈判期间，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员（并按要求提供社保证明）及主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目发包文件要求在竞包文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在竞包文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的承包资格，并由发包人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目经理在竞包截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程预承包通知书发出日期（不通过招标或发包方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受竞包保证金不予退还的处理。给发包人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已承包，同意发包人取消我方承包资格的处理。

竞包人：_______________________（盖单位电子印章）

法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

________年____月____日

## 六、诚信竞包承诺函

_________________________（发包人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）施工竞包，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目经理、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次竞包，没有弄虚作假、串通竞包、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目竞包截止时间至预承包公示结束期间，本项目竞包所需资质的动态核查结果为“合格”状态。

以上承诺如有虚假，愿意接受竞包保证金不予退还的处理。如已预承包，同意发包人取消我方预承包资格，并按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。给发包人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

竞包人：_______________________（盖单位电子印章）

法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

________年____月____日

七、其他材料

近三年，上半年发布发包公告的，统一为“____年1月1日以来”；下半年发布发包公告的，统一为“____年7月1日以来”。

具体资质要求由发包人在满足国家相关法律法规前提下，根据发包项目具体特点和实际情况确定。

具体业绩要求由发包人在满足国家相关法律法规前提下，根据发包项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。业绩最低要求应按使用指南设置。

房建、绿化工程等以竣工验收日期为准。

本《参考文本》以新改建项目为例，养护工程可依据《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》第四章合同条款及格式作相应修改。

本说明供发包人编制发包文件时参考，在发包文件中可不引用。

第九章“竞包文件格式”的竞包函附录中的数据（供竞包人确认）与本表所列有重复。编写发包文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

缺陷责任期一般应为自实际交工日期起计算2年，机电工程为1年。

逾期交工违约金一般为1-2‰签约合同价。

逾期交工违约金限额一般应为10％签约合同价。

调价宜采用16.1.2项采用造价信息调整价格差额。

对于工程规模不大、工期在一年以内的工程，可以不进行调价。

开工预付款金额：发包人不得随意降低或取消。

指主要材料，最低不少于60%。

相当于全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（1年期）加手续费。发包人不能自行取消本项内容或降低利率。

保修期与缺陷责任期重合，一般应为自实际交工日期起计算2年（房建、机电工程另行规定）。

人工费用参考比例为：路基10%，桥梁12%（其中装配式施工桥梁9%），隧道15%，路面5%，房建15%，交安机电6%。各项目可参考上述比例，结合工程实际情况确定人工费用合理比例。

适用于高速公路工程。

适用于普通国省道工程。

应和竞包人须知前附表1.3.3项相一致。

适用于高速公路工程。

适用于国省道、重要县道工程。

主要材料，包括钢材、水泥、沥青、外购地方材料等，调整差价范围一般为±5%。

一般取含税信息价，地材可按设区市信息价平均值（或相邻设区市信息价平均值）对应。当期价格应与基期价格相对应。

一般不再增加违约条款，如确需增加的，必须符合法律、法规和规章规定。

对合同实施期间可能多次发生的违约情形，宜对每次发生违约的处理金额予以明确，但总额不应超过相关规定。

项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以不超过3000元/人的违约金，若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天额外课以不超过1000元／人的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人和安全负责人课以不超过5万元/人次的违约金，更换其他主要人员课以不超过1万元/人次的违约金，经发包人同意更换的违约金减半。

本条应根据工程实际情况编写。

发包人应在发包文件中规定若竞包人预承包需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。上述人员应提供竞包截止期前已在竞包人单位缴纳社保的证明，具体人选由发包人和预承包人在合同谈判阶段确定，且经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，原则不允许更换。如预承包人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，发包人应取消其预承包资格。

发包人应在发包文件中规定若竞包人预承包需提供的主要机械设备和试验检测设备。发包人将在合同谈判阶段要求预承包人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如发包人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，发包人应取消其预承包资格。

本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。

“技术规范”由发包人根据《公路工程标准施工招标文件》、发包项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞包人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟发包项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

发包人可根据项目实际情况对本项目通用技术规范进行补充、删除和修改，不限于本项目专用技术规范编列的内容。

根据项目实际列明质量通病防治。

发包人可结合发包项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。

如果由竞包人的法定代表人签署竞包文件，则不需提交授权委托书。